ORBITLAB

# แผนพัฒนา Orbitlab: ฟิสิกส์ ประสบการณ์ใช้งาน และภารกิจอวกาศ

แผนดำเนินการสำหรับคนและ AI

เวอร์ชัน 1.2  |  3 ตุลาคม 2026

8 ระยะ • ข้อเสนอ 21 ข้อ • เจ้าของงานและเกณฑ์ตรวจรับ

ทิศทางที่ผู้ใช้ยืนยันแล้ว

• หลายโปรไฟล์ในเครื่อง และแยกงานทั้งหมดของแต่ละคน

• เริ่มภารกิจ ISS ด้วย Soyuz แล้วขยายยานอื่น

• เริ่มโหมดนักบินอวกาศจากห้องนักบินที่ควบคุมเองได้

สถานะ: อนุญาต R1 และงานเล็กที่ระบุแล้ว; ระยะอื่นยังเป็นแผน

ฐานโค้ด main: 523b44e

เวอร์ชันเอกสาร: 1.2 — 3 ตุลาคม 2026
ฐานที่ตรวจ: ROYIN001/Orbitlab, main, commit 523b44eca0e31fd84fd4a3faa4e1b883428288ee
สถานะ: ผู้ใช้อนุญาต R1 และงานเล็กที่ระบุใน PROGRESS.md แล้ว; R2–R7 ส่วนอื่นยังเป็นแผน

เอกสารนี้รวมข้อเสนอ 16 ข้อของผู้ใช้กับข้อเสนอ 5 ข้อของผู้ช่วย โดยตรวจโค้ดปัจจุบัน ประวัติ Soyuz และ GitHub Actions แบบอ่านอย่างเดียว จัดงานตามผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ต้องการ และรวมงานที่แตะข้อมูลหรือไฟล์ร่วมกันไว้ภายใต้ผู้รับผิดชอบเดียว เวอร์ชัน 1.1 เพิ่มข้อสังเกตเรื่อง Soyuz แสดง 100% และการผ่อนเครื่องใกล้ Max-Q

ข้อกำหนดสำหรับ AI ที่รับช่วง: อ่านเอกสารนี้และ รายงานสถานะ ก่อนเริ่มงาน ผู้ใช้สั่งให้เริ่ม R1 รวมงานเล็กที่แก้ไม่มาก และเปิด PR/merge main หลังตรวจเสร็จแล้วเมื่อ 3 ตุลาคม 2026 ให้ทำได้ในขอบเขต R1.1–R1.5 และ U08/U09/การแก้ชื่อค่า command ใน U16 ตามรายงาน ห้ามขยายเป็น R2–R7 ทั้งระยะโดยอัตโนมัติ ทุกงานต้องอัปเดตรายงานพร้อมหลักฐานและข้อจำกัด ไม่ถือว่า green tests รับรองฟิสิกส์ทุกกรณี

# สารบัญ

- เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และขอบเขตหลักฐาน

- สิ่งที่มีอยู่แล้วและปัญหาที่ต้องพิสูจน์

- ตารางติดตามข้อเสนอทั้งหมด

- การตัดสินใจและสัญญาข้อมูลร่วม

- ระยะพัฒนา R0–R7 และรายละเอียดงาน

- การแบ่งเจ้าของงานและป้องกันงานทับซ้อน

- เส้นทางงานที่ต้องรอกันและแผนทำขนาน

- มาตรฐานฟิสิกส์และแผนตรวจจรวดทั้งกลุ่ม

- วิเคราะห์ workflow ที่ผ่านมาและการปรับวิธีทำงาน

- เกณฑ์ตรวจรับ การเผยแพร่ และการย้อนกลับ

- ความเสี่ยง คำถามที่รอคำตอบ และการประมาณงาน

- รูปแบบส่งต่องานสำหรับ AI และแหล่งอ้างอิง

# 1. เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และขอบเขตหลักฐาน

เป้าหมายสูงสุดคือสร้างรากฐานที่ฟิสิกส์ ข้อมูลอ้างอิง และสถานะการจำลองสอดคล้องกัน เพื่อให้การสร้างยาน การปล่อย การโคจร การเชื่อมต่อ และโหมดนักบินอวกาศใช้ระบบเดียวกันได้อย่างน่าเชื่อถือ ความสวยงามของภาพต้องสะท้อนสถานะจริงของการจำลอง ไม่ใช้ภาพเคลื่อนไหวจัดฉากแทนกลไกที่ยังไม่มี

ลำดับการส่งมอบ:

- ให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลการเรียนและผลสอบได้ก่อน พร้อมรักษางานเดิมและแยกผู้เรียนอย่างชัดเจน

- แก้การเลื่อนเมาส์และจัดหน้าปล่อยจรวดให้เห็นจรวดได้เต็มขึ้น พร้อมการควบคุมที่หาเจอ

- เพิ่มภาพที่สัมพันธ์กับแบบจริงในหน้าสร้าง และเชื่อมการสร้าง–ตรวจ–ปล่อย–อ่านผล–แก้ไข

- ปรับความสมจริงของจรวดตามหลักฐานทีละกลุ่ม โดยงานตรวจฐานฟิสิกส์เริ่มตั้งแต่ R0/R1 และดำเนินต่อเนื่อง ไม่รอให้ UI เสร็จทั้งหมด

- ทำภารกิจไป ISS ให้ต่อเนื่องจนเชื่อมต่อ พร้อมแก้ข้อจำกัดของระบบ Docking ที่มีอยู่

- เพิ่มโหมดนักบินอวกาศบนฐานสถานะและฟิสิกส์ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว

การผ่านชุดทดสอบซอฟต์แวร์ การเทียบข้อมูลการบินจริง และการประเมินความเข้าใจของผู้ใช้เป็นหลักฐานคนละชนิด ต้องรายงานแยกกัน ไม่ใช้จำนวน tests ที่ผ่านรับรองความแม่นยำทุกโมเดล ไม่เปลี่ยน tolerance หรือข้อมูลอ้างอิงภายหลังเพียงเพื่อให้ผลผ่าน

คำว่า “ถูกต้องสมบูรณ์” ในการตรวจรับต้องแปลงเป็นขอบเขตที่ตรวจได้: กฎทางฟิสิกส์ที่ระบบต้องรักษา ปรากฏการณ์ที่รองรับ ช่วงสภาวะที่ตรวจแล้ว แหล่งข้อมูล ความไม่แน่นอน และกรณีที่ยังไม่ผ่าน เป้าหมายคือเพิ่มขอบเขตและความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง ไม่ประกาศว่าทุกสภาวะผ่านโดยไม่มีหลักฐาน

การตรวจเพื่อจัดแผนครั้งนี้ไม่ได้รันการจำลองหรือชุดทดสอบใหม่ ไม่ได้ทำการศึกษากับผู้ใช้จริง และไม่ได้เปลี่ยนแอป ผลเดิมที่ยกมาเป็นหลักฐานย้อนหลังพร้อม commit/run ที่ระบุ

# 2. สิ่งที่มีอยู่แล้วและปัญหาที่ต้องพิสูจน์

| ประเด็น | สิ่งที่ตรวจพบ | ผลต่อแผน |
| --- | --- | --- |
| ข้อมูลผู้เรียน | orbitlab.lessons เก็บความก้าวหน้า ผลสอบ และเนื้อหาที่นำเข้ารวมกัน; orbitlab.student เป็นชื่อเดียว | ต้องออกแบบโปรไฟล์ การรีเซ็ต การย้ายข้อมูล และ backup ร่วมกัน การลบ key ทั้งก้อนอาจลบบทเรียนของครู |
| เริ่มบทเรียนใหม่ | มีการเริ่ม session ใหม่ แต่ไม่ลบประวัติผ่าน คะแนน ความช่วยเหลือ หรือข้อสอบค้าง | ต้องแยก “เริ่มทำใหม่” กับ “ลบประวัติ” ใน UI และข้อมูล |
| Launch Engineer | desktop ใช้คอลัมน์ 320px / minmax(360px,1fr) / 330px; จอสั้นยังแบ่งพื้นที่ให้ข้อมูลจำนวนมาก | มีสาเหตุเชิงโครงสร้างที่บีบภาพ ต้องวัด layout จริงและออกแบบลำดับความสำคัญใหม่ |
| หน้าต่างจัดเอง | HUD ลาก ย่อ ขยาย dock และจดจำตำแหน่งได้แล้ว | ขยายระบบเดิมไปยัง workspace แทนสร้าง window manager อีกชุด |
| เลื่อนเมาส์ | กล้อง Launch รับ wheel บน viewport ที่มี Build/Orbit ซ้อนอยู่; แผงข้อความบางส่วนไม่อยู่ในรายการยกเว้น | เป็นสมมติฐานสาเหตุที่มีหลักฐานจากโค้ด ต้องทำ reproducer ยืนยัน scroll และกล้องแต่ละตัวก่อนแก้ |
| กล้อง Watch | drag/zoom ในบางมุมมีอยู่ แต่ปุ่มเลือกมุมถูกซ่อนและ phase ใหม่สั่งกล้องอัตโนมัติซ้ำ | ต้องกำหนดเจ้าของกล้องแบบอัตโนมัติ/ผู้ใช้ ไม่ใช่แค่เปิดปุ่มที่ซ่อน |
| สัญลักษณ์ | มี Auto/ISO/GOST; Auto ใช้ GOST ใน RU และ ISO ใน EN/TH | เอา Auto ออกจากตัวเลือกที่มองเห็น ใช้เป็นค่าเริ่มต้นภายใน และย้าย display settings ออกจาก setup ที่จะซ่อน |
| ภาพ Build | จรวด Watch/Explore มี SVG ตามสัดส่วนแล้ว; จรวด Engineer ไม่มี preview; ดาวเทียมทั้งสองระดับไม่มีภาพตัวยาน | ใช้ฐานภาพจรวดเดิม เพิ่มภาพดาวเทียมที่อ่านแบบจริง และผูกกับช่องเทคนิค |
| renderer ดาวเทียม | ภาพในเที่ยวบินเป็น silhouette ตามชนิด มีแผง/จานสัดส่วนคงที่บางส่วน | ห้ามนำมาแสดงว่าเป็นแบบตรงตามทุกค่าของผู้ใช้ ต้องมี design geometry adapter และระบุสมมติฐาน |
| ความเชื่อมโยง | มี Build→Launch, Build→Orbit, Launch→Orbit แล้ว | เพิ่ม provenance สถานะแบบและเที่ยวบิน การกลับไปแก้ และตัวเชื่อมที่ตรงกับสิ่งที่บินจริง |
| ISS Docking | Soyuz-2.1a/Soyuz MS มี finite burns, Kurs, TORU, capture gates, 3 profiles และ 4 ports แล้ว | ตรวจเหตุที่ผู้ใช้ไม่เห็นขั้นตอนต่อเนื่อง ปรับการเข้าถึงและความสมจริง ไม่สร้างระบบ Soyuz Docking ซ้ำ |
| ข้อจำกัด ISS | สถานีเป็นวงโคจรอ้างอิงที่กำหนด phase ตามแผน; ไม่ใช่ live ISS; navigation ไม่มี error; station ถูกยึด attitude | แยก reference mission กับ ephemeris mission; เพิ่มขอบเขตฟิสิกส์และความไม่แน่นอนทีละขั้น |
| เชื้อเพลิง Docking | static code ใน Rendezvous.integrate() คำนวณแรง/torque ก่อน clamp เชื้อเพลิง; stepBurn() จำกัดด้วย planned Δv ก่อนตรวจ fuel | เป็นข้อสังเกตที่ต้องสร้าง regression พิสูจน์ทันทีใน R1 ห้ามอนุญาตแรงขับเมื่อเชื้อเพลิงหมด |
| Contact | หลัง capture ระบบตรึงยานกับ port pose ไม่มีการตอบสนองสองวัตถุอย่างเต็มรูปแบบ | วางงาน contact/free drift/impulse บนฐานกฎอนุรักษ์ และเปิดเผยค่าที่ประมาณ |
| Soyuz | #63 ปรับ load/engine/programme/hot staging; #64 แก้ลำดับ burn แต่ยังเหลือ Fregat RCS turn inefficiency | ใช้วิธีตรวจเดิมเป็นกระบวนการ ไม่คัดลอกค่าที่ fit ของ Soyuz ไปใช้กับทุกจรวด |
| Max-Q / แรงขับ 100% | ผู้ใช้รายงาน Soyuz; HUD/onboard อ่านคำสั่งคันเร่ง ไม่ใช่ระดับเครื่องยนต์จริง; โมเดล Soyuz-2 มี booster step 81% ที่ T+112 s แยกจากคำสั่ง guidance | แยก command / actual engine level / thrust N; ตรวจโปรแกรมตาม variant และหลักฐาน ไม่ใส่ Max-Q throttle bucket เดียวให้ทุกจรวด |
| ผลวิทยาศาสตร์เดิม | Vega-C rating ยังพลาดกรอบอ้างอิง; sizing/fairing และตัวอย่างดาวเทียมมีข้อจำกัดที่รายงานไว้ | สร้าง reproducer บนฐานปัจจุบันก่อนแก้ แยก design shortfall ออกจากข้อผิดพลาดของโมเดล |
| CI | มี 3 unit shards, 2 browser shards, branch concurrency, browser isolation และ main-tip deploy guard แล้ว | รักษาสิ่งที่แก้แล้ว ปรับ release parallelism, heavy inventory และหลักฐานผล แทนเสนอทำระบบเดิมซ้ำ |

หลักฐานหลัก: src/lessons/progress.ts, src/ui/lessons/lesson-mode.ts, src/ui/lessons/assessment-view.ts, src/style.css, src/render/cameras.ts, src/ui/hudlayout.ts, src/ui/notation.ts, src/ui/build/*, src/orbit/handoff.ts, src/physics/sim/rendezvous.ts, docs/PHYSICS.md §9.2 และ docs/FLIGHT-PROFILE-METHOD.md รายการอ้างอิงเต็มอยู่ท้ายเอกสาร

# 3. ตารางติดตามข้อเสนอทั้งหมด

รหัส U คือข้อเสนอของผู้ใช้ รหัส A คือข้อเสนอเดิมของผู้ช่วย ทุกข้อมีงานรับผิดชอบและเกณฑ์ตรวจในระยะที่ระบุ

| รหัส | ข้อกำหนด | งานหลัก | ระยะ |
| --- | --- | --- | --- |
| U01 | รีเซ็ตข้อมูลเรียน/ผลสอบ และเพิ่ม–ลบโปรไฟล์ | R1.1–R1.2 | R1 |
| U02 | Launch Engineer กระชับ เป็นระเบียบ และภาพจรวดใหญ่ขึ้น | R2.1 | R2 |
| U03 | Watch เลือกและควบคุมมุมกล้องเองได้ | R2.2 | R2 |
| U04 | Build จรวด/ดาวเทียม Engineer มีภาพช่วยเข้าใจ | R3.2–R3.4 | R3 |
| U05 | แต่ละโหมดเชื่อมโยงกันมากขึ้น | R3.1, R3.5, R5.1 | R3/R5 |
| U06 | ภารกิจ ISS ดำเนินต่อจน Docking จริง | R1.4, R5.1–R5.4 | R1/R5 |
| U07 | เมาส์ wheel เลื่อนหน้าต่างและหน้าต่างย่อยได้ | R1.3 | R1 |
| U08 | เอาปุ่มรีเซ็ตกล้องออกจากภาพจำลองจรวด | R2.2 | R2 |
| U09 | เอาตัวเลือก “ตามภาษา” ออก และใช้ค่าเริ่มต้นตามภาษาปัจจุบัน | R2.1 | R2 |
| U10 | เลือกข้อมูลและจัดหน้าจอ Engineer เองได้ | R2.1, R2.3 | R2 |
| U11 | ซ่อน setup ซ้ายเมื่อเริ่มเที่ยวบิน | R2.1 | R2 |
| U12 | ใช้บทเรียน Soyuz พัฒนาท่าทาง/เส้นทางและจรวดอื่น | R0.1, R4.1–R4.4 | ต่อเนื่อง R0–R4 |
| U13 | ตรวจ workflow งานยาก งานช้า และงานซ้ำเพื่อปรับกระบวนการ | R0.3, R1.5, R7.2 | R0/R1/R7 |
| U14 | เพิ่มโหมดนักบินอวกาศที่สมจริง | R6.1–R6.3 | R6 |
| U15 | ฟิสิกส์เป็นรากฐานสูงสุดของทุกโหมด | R0.2, R1.4, R4, R5, R6, R7 | ทุกระยะ |
| U16 | ตรวจการผ่อนเครื่องใกล้ Max-Q และทำให้คำสั่งคันเร่ง ระดับเครื่องยนต์จริง และแรงขับแสดงอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจาก Soyuz | R2.1, R4.2–R4.3; ข้อ 8.6 | R2/R4 |
| A01 | เริ่มทดลองเองได้จากหน้าแรก | R3.5 | R3 |
| A02 | คำแนะนำหลังบินพาไปแก้ค่าที่เกี่ยวข้องได้ | R3.5 | R3 |
| A03 | ปัญหา readiness พาไปแก้ชิ้นส่วนต้นเหตุได้ | R3.4 | R3 |
| A04 | ควบคุมการบินบนมือถือได้ขณะอ่านกราฟ | R2.1 | R2 |
| A05 | เลือกเหตุการณ์ซ้อนบน timeline ได้ตรงรายการ | R2.4 | R2 |

# 4. การตัดสินใจและสัญญาข้อมูลร่วม

## 4.1 เรื่องที่ต้องยืนยันก่อนงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ยืนยัน D01–D04 แล้วในวันที่ 3 ตุลาคม 2026:

- D01 — ยืนยัน: เก็บหลายโปรไฟล์ในเครื่องก่อน ใช้ออฟไลน์ได้; ระบบบัญชีออนไลน์/ซิงก์ข้ามเครื่องอยู่นอกขอบเขตระยะแรก

- D02 — ยืนยัน: เริ่มภารกิจ ISS ด้วย Soyuz แล้วขยายยานอื่นหลังมี spacecraft/port model ที่เหมาะสม

- D03 — ยืนยัน: นักบินอวกาศระยะแรกอยู่ในห้องนักบินและควบคุมการบินเอง; เดินในยาน/EVA เป็นการขยายภายหลัง

คำตอบ D01–D04 เป็นการยืนยันทิศทางก่อนเริ่มพัฒนา ต่อมาผู้ใช้อนุญาต R1 และงานเล็กตามสถานะเอกสารด้านบนแล้ว ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนขอบเขตภายหลัง ให้ปรับ dependency และ effort ก่อนเริ่มงานที่ได้รับผลกระทบ

เรื่องที่ต้องตัดสินใจใน R0 เพิ่มเติม:

- D04 — ยืนยัน: แยกงานทั้งหมดของแต่ละคน ได้แก่เรียน/สอบ mission แบบจรวด/ดาวเทียม saved designs และ drafts สมุดทดลอง รวมถึงงานสร้าง/นำเข้าบทเรียนหรือใบงานของคนนั้น; bundled catalogue/lesson packs/assets เป็นข้อมูลอ่านอย่างเดียวร่วมกัน ข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างไม่ถือเป็น library ร่วมโดยอัตโนมัติ

- D05: ขอบเขตรีเซ็ต — เสนอรายบทเรียน, เรียนทั้งหมด, สอบทั้งหมดรวมข้อสอบค้าง, ทั้งเรียนและสอบ, และลบโปรไฟล์

- D06: notation เมื่อเปลี่ยนภาษา — เสนอให้ค่าเริ่มต้นตามภาษาเปลี่ยนเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ override ISO/GOST เอง

- D07: เป้าหมายความสมจริง — เลือกภารกิจอ้างอิงและช่วงสภาวะตรวจรับรายยาน; ระบุว่าต้องใช้ fixed historical ephemeris หรือ live snapshot ที่มีอายุข้อมูลและ uncertainty

- D08: layout — ยืนยัน wireframe จากภาพบน desktop/laptop/mobile; preset และขนาดภาพขั้นต่ำก่อนทำการลากหน้าต่างได้อย่างอิสระ

- D09: cockpit — เลือกยานรุ่นแรก ระดับระบบไฟฟ้า/เครื่องยนต์/การนำร่อง/เสียงที่ต้องจำลอง และ input devices; VR/EVA เป็นการขยายที่ต้องแยกขอบเขต

## 4.2 สัญญาที่ต้องใช้ร่วมกัน

LearnerRepository / ProfileWorkspace: stable profile ID แยกจากชื่อ, ข้อมูลงานทั้งหมดมี profile owner; bundled read-only teaching assets แยกจาก authored/imported personal content; revision/reset epoch, การย้ายข้อมูล, transaction และ export/import contract ป้องกัน stale tab หรือ worker เขียนข้อมูลที่รีเซ็ตกลับมา ทุก session/worker/export/restore ยึด profile ID ตอนเริ่ม ไม่อ่าน active profile ใหม่เมื่อ callback จบ

FlightLifecycle: แยกสถานะอิสระสามส่วน: (1) mission lifecycle setup → running → completed/aborted → analysis → explicit return to setup, (2) live simulation clock ที่กำลังเดินหรือพัก, (3) displayed cursor/live–replay และ playback clock ของภาพ ผู้ใช้ replay ขณะ live recorder เดินต่อได้ การพักหรือ replay ไม่ทำให้ setup กลับมาแก้ได้ และการจบที่ live head ไม่ดึง cursor/view ออกจาก replay โดยเงียบ แยก configuration controls จากคำสั่งที่ใช้จริงระหว่างบิน

CameraPolicy: selected view, follow target และ direction owner เป็นคนละค่า; ผู้ใช้เลือก manual แล้ว phase ใหม่ไม่แย่งกลับ จนกว่าจะเลือก cinematic เอง

GestureOwnership: แต่ละ canvas รับ drag/wheel ของตัวเอง; ข้อความ/แบบฟอร์ม/ตารางใช้ native scroll; surface ที่ซ่อนไม่รับ gesture; ป้องกันกล้องสองตัวประมวลผล wheel เดียวกัน

CraftState/Handoff: version, source design ID/revision, immutable flown inputs, build/model provenance, epoch/time, frame/units, r/v, attitude quaternion, angular velocity, mass/fuel, geometry, subsystem state, docking port และ destination intent ตามชนิดข้อมูลที่รองรับจริง

แยก intent อย่างชัดเจน: “แบบ → ตั้งภารกิจ”, “แบบ → วางในวงโคจรโดยตรง”, “เที่ยวบิน → ต่อจากสถานะที่แสดง”, “ผล → เปิดค่าต้นเหตุเพื่อแก้” ห้ามใช้ draft ปัจจุบันแทนเที่ยวบินที่บินไปแล้ว และห้ามนำสถานะในอนาคตมาใช้เมื่อผู้ใช้กำลัง replay

DesignPreview: ภาพและตัวเลขอ่าน design snapshot เดียวกัน; geometry ที่ไม่มีพารามิเตอร์จริงต้องมีสมมติฐานที่ระบุ; draft ไม่ถูกต้องแสดงปัญหา และภาพ last-valid ต้องมีสถานะว่าล้าสมัย

ResultAction: ใช้รหัสเหตุและ typed destination ไม่ parse ข้อความแปลเพื่อหาช่องแก้; ข้อเสนอเปลี่ยนค่าแสดงก่อน/หลัง และสร้าง draft ใหม่โดยผู้ใช้ตั้งใจ

VerificationManifest: source SHA/tree, base/head, lock/config/runtime hashes, selected tests/coverage, snapshot hashes, dist hash, ผล execution/reference acceptance และเวลา ใช้เป็นฐานของการรวมหลักฐานและการปรับ CI

# 5. ระยะพัฒนา R0–R7 และรายละเอียดงาน

ระยะ R0–R7 เป็นแผนใหม่ ไม่ใช่การทำ Stage 1–4 ที่ส่งมอบไปแล้วซ้ำ ลำดับหมายถึง dependency ของผลส่งมอบ งานเก็บหลักฐานและโมดูลที่ไม่ทับซ้อนสามารถทำขนานตามข้อ 7 ได้

## R0 — ตรึงโจทย์ สัญญาข้อมูล และหลักฐานก่อนเริ่มพัฒนา

ผลที่ต้องได้: ทุกงานรู้ว่ากำลังแก้อะไร ใช้ source ไหน ตรวจด้วยอะไร และใครเป็นเจ้าของส่วนร่วม

### R0.1 — บันทึกฐานและทำ reproducer ที่ระบุสภาวะ

- เก็บ source commit, route, ภาษา, viewport/browser zoom, inputs, flight model, launch epoch, seed และ screenshot สำหรับหน้าที่ผู้ใช้รายงาน

- ตรวจ wheel บนข้อความ Build/Orbit/บทเรียน/ตาราง/modal โดยวัด scroll container และกล้องทั้งที่แสดง/ซ่อน

- เก็บ Engineer setup/flight/paused/replay/analysis, Watch phase transitions และ Build Engineer แต่ละ tab

- ทำ inventory ยานทุก ID จาก VEHICLES และ HISTORICAL_VEHICLES; ฐานที่ตรวจมี 21 + 4 IDs โดยบางชื่อเป็น family เดียวกัน ต้องแยก variant/mission ไม่ถือว่าชื่อเหมือนคือข้อมูลเดียวกัน

- อ่านก่อน/หลังของ Soyuz #63/#64 และตรวจว่า proposal ใน audit เดิมข้อใดลงโค้ดแล้วจริง

- เจ้าของ: Q (หลักฐาน/ตรวจรับ); ไม่แก้ source ของ feature ระหว่างเก็บ baseline

- ตรวจรับ: ปัญหาที่พิสูจน์ได้มีขั้นตอนทำซ้ำ; เรื่องที่ยังไม่ได้พิสูจน์ติดป้าย reported/hypothesis; ไม่อ้างว่า screenshot หรือ flight ใหม่มีแล้วก่อนรันจริง

### R0.2 — ตัดสินใจ product และตรึง domain contracts

- ตอบ D01–D09 ตามงานที่จะเริ่ม และเขียน ADR/schemas สำหรับ learner, lifecycle, camera, gesture, handoff และ physical state

- D01–D04 ยืนยันแล้ว: local profiles, Soyuz first, cockpit/manual first และแยกงานทั้งหมด; inventory ต้องครอบคลุม persisted drafts กับ state ใน memory ที่สลับคนแล้วต้องเก็บ/ปิด/ล้างตาม policy

- แยก input data, derived, estimate, fitted และ acceptance reference ของแต่ละโมเดล

- กำหนดเกณฑ์ฟิสิกส์ขั้นต่ำและ compatibility ของข้อมูลเก่า ไม่กำหนด version ใหม่แทนผลวิเคราะห์ schema โดยอัตโนมัติ

- เจ้าของ: S (สัญญาข้อมูล) ร่วม L/P/U/C; app integration เป็น I คนเดียว

- ตรวจรับ: ตัวอย่าง valid/invalid/legacy state อธิบายได้; ผู้พัฒนาโมดูลสร้าง against contract ได้โดยไม่แตะไฟล์ร่วม

### R0.3 — แผนตรวจและการจัดเจ้าของร่วม

- สร้าง change-to-check map และรายการ shared-file ownership; ระบุ PR dependency/base สำหรับแต่ละงาน

- บันทึกเวลาและสาเหตุของ workflow ย้อนหลัง แยก test defect, browser/environment failure, integration failure และ scientific regression

- กำหนดว่าจะใช้ fast checks, affected full flights, broad fleet และ release gates เมื่อใด

- เจ้าของ: T (workflow/test infrastructure) ร่วม Q/P

- ตรวจรับ: trial map เลือก tests ที่เคยพบปัญหา #63/#64/#68/#70 ได้; กรณีไม่รู้ผลกระทบ fallback เป็นชุด relevant เต็ม

ทำขนานได้: R0.1 evidence, ร่าง schema แต่ละ domain และ workflow inventory
ต้องรวม: สรุป schema/acceptance และ shared-file ownership ก่อนมี feature PR
Gate G0: ขอบเขตงานระยะแรกและคำถามที่จำเป็นของระยะนั้นได้รับคำตอบ; มีแผนตรวจและเจ้าของส่วนร่วม; ยังต้องมีคำสั่งเริ่มจากผู้ใช้

## R1 — จัดการผู้เรียนก่อน พร้อมแก้ฐานที่ทำให้ใช้งานหรือฟิสิกส์ผิด

ผลที่ต้องได้: รีเซ็ตและสลับผู้เรียนได้อย่างน่าเชื่อถือ เมาส์เลื่อนได้ และกลไกเชื้อเพลิง/คำสั่งไม่ละเมิด invariants

### R1.1 — โปรไฟล์ทั้ง workspace รีเซ็ต ย้ายข้อมูล และ backup เป็นงานข้อมูลเดียว

- stable opaque ID กับชื่อที่แก้ได้; รองรับสร้าง/เปลี่ยนชื่อ/สลับ/ลบ และชื่อซ้ำโดยข้อมูลยังแยกกัน

- ตาม D04 ที่ยืนยันแล้ว แยก learning/assessments, mission setup, rocket/satellite saved designs และ drafts, notebook, requirements forms, lesson authoring/imports และ worksheet drafts ของแต่ละคน

- สำรวจ storage ทุกจุด รวมข้อมูล recovery และ memory caches; 4 keys ของ archive เดิมไม่ใช่ inventory ของงานทั้งหมด ห้ามถือว่า migrationครบเพียงย้าย whitelistเดิม

- จุดที่ต้องเข้ารายการอย่างน้อย: orbitlab.build.explore.v1, orbitlab.build.satellite.v1, orbitlab.build.requirements.v1, orbitlab.author.draft, orbitlab.author.design, orbitlab.author.kind, orbitlab.worksheets; orbitlab.designsมีทั้งrocketและsatellite saved designs

- เสียงที่ผู้ใช้อัปโหลดอยู่ IndexedDB orbitlab-soundtracks/tracks และปัจจุบันผูกmission IDอย่างเดียว ต้องมีprofile ownershipและdelete/duplicate-name isolation; built-in audioเป็นassetร่วม การสำรองmediaให้เป็นส่วนoptionalที่manifestแจ้งครบและมีbounded binary export แยกจากJSON archive 8 MB ไม่ฝังbase64เพิ่มlimitเงียบ

- preferences/layout/notation/guide/last route/dataModeที่เป็นpersonalizationให้มีprofile scopeตามregistry; asset cache/service workerระดับอุปกรณ์ การdeleteใช้explicit owner allowlist ไม่ลบทุกkeyที่ขึ้นต้นorbitlab.*

- ข้อมูลdraftที่พิมพ์ค้างหรือinvalid numeric textต้องมีraw-text schemaไม่แปลงNaNเป็นnullแล้วอ้างว่าเก็บครบ; stateในmemoryที่ยังไม่persistต้องระบุsave/discard policyก่อนswitch

- bundled lessons/catalogue/assets/cache เป็น read-onlyร่วม; authored/imported lessons/questions เป็นงานส่วนบุคคล การแชร์กับผู้อื่นใช้ export/import หรือ explicit share flow ที่มี ownership ไม่เปิดอ่านข้าม profile เงียบ

- เสนอ IndexedDB transaction หากต้องรองรับหลายโปรไฟล์และ cross-tab อย่างจริงจัง; ประเมิน asynchronous API, fallback/error และการย้ายจาก synchronous storage ก่อนเลือกสุดท้าย

- ย้าย orbitlab.lessons, orbitlab.student, mission/design/notebook และ persisted personal drafts ทั้งหมดเป็น initial profile ครั้งเดียว ตรวจ destinationก่อน marker; malformed/newer data ไม่ถูกแทนด้วยข้อมูลว่าง

- interruption ก่อน/หลัง destination write และ migration marker ต้องเปิดใหม่ต่อได้แบบ idempotent โดยรักษา source/recovery bytes; pending import recovery กับ reset/delete ต้องมีกฎไม่คืนประวัติที่ลบไปแล้ว

- ไม่เก็บ authoritative copies สองชุดที่ mirror ไปมา; ระบุพฤติกรรม app เก่าที่ service worker ยัง cache อยู่และ rollback/read-only policy

- รีเซ็ตการเรียน/สอบตามขอบเขตที่เลือก รวม attempts/pass evidence/hints/reveals/ข้อสอบค้าง โดยไม่ลบแบบจรวด/ดาวเทียม mission/notebook หรือ authored lessons ของคนเดียวกัน; การลบโปรไฟล์จึงลบงานทั้งหมดของเจ้าของนั้นตาม dialog ที่แจ้ง

- ควบคุม revision/epoch และ transaction; read-then-write localStorage อย่างเดียวไม่รับประกัน atomicity ข้ามแท็บ

- profile-aware archive/recovery/export ต้องอยู่ในงานเดียวกัน รองรับ active-profile archive และ multi-profile archiveที่ระบุ ownershipชัด; v1เดิมมี previewเลือก target/create new; Keep Existing default; archive versionใหม่ต้องรวม persisted drafts/metadataตาม scope ไม่แอบรับปาก restore running flight

- transactionไม่ครอบคลุมสองIndexedDB databasesพร้อมกันโดยอัตโนมัติ; ถ้าแยกmedia DBต้องมีmigration/delete recovery journalและownership checks หรือย้ายเข้าunified storeตามADRก่อนอ้างatomic full-profile operation

- ตรวจขนาดรวมและจำนวน profiles; ไม่เพิ่มขีดจำกัด archive 8 MB เดิมโดยไม่มีข้อมูลการใช้งาน; exported result/checksum format ที่เปลี่ยนความหมายต้อง version และยังอ่าน legacy ได้

- ลบ profile-owned recovery copies ตาม retention policy ที่แจ้งจริง ไม่ลบ unrelated projects และไม่แอบเก็บสำเนาถาวรของข้อมูลที่ผู้ใช้สั่งลบ

- กรณีลบ active/last profile ต้องแสดง chooser/สร้างผู้เรียนใหม่โดยตั้งใจ ไม่สลับไปคนอื่นหรือสร้างข้อมูลผู้เรียนที่ลบกลับมาเงียบ; local profile เป็นการแยกข้อมูล ไม่ใช่ authenticated identity และ checksum ผลสอบไม่ใช่ลายเซ็นรับรองตัวตน/คะแนน

- เจ้าของ L; จุดร่วม: progress/archive/validation, src/design/design-store.ts, mission storage, notebook, satellite/requirements/authoring draft adapters และ repository ใหม่; coordinate กับ S/I/B โดย Lเป็นwriter storageใน R1

- ตรวจรับ: งานทุกชนิดเดิมย้ายครบ; A/Bไม่ปนกันทั้งเรียน/design/mission/notebook/drafts/custom content; scoped resetไม่ลบงานอื่น; delete profileไม่มีงานของคนนั้นหลงในactive caches; reload/stale tab/quota/unsupported/archive/resultเก่าตรวจครบ

### R1.2 — UI โปรไฟล์ทั้งแอป และ reset ที่ใช้ได้จากหน้าบทเรียน

- แสดงชื่อผู้เรียน active ในบทเรียน ข้อสอบ ผล และ export; เมนูโปรไฟล์หาเจอจากหน้าการเรียน ไม่บังคับเข้า My work

- แสดง profile context ใน Build/Launch/Orbit/notebook/backupด้วย; switch เปิดworkspaceของคนนั้น ไม่คงแบบหรือflightของคนก่อนในหน้าจอใหม่; per-window sessionผูกprofileชัดและไม่เปลี่ยนเจ้าของอีกแท็บเงียบ

- reset dialog ระบุชื่อ profile ขอบเขต จำนวนบท/ข้อสอบที่จะลบ และเสนอ export ก่อนลบ; ไม่ใช้คำว่าเริ่มใหม่แทนลบประวัติ

- ยึดทุก session/async check/grade/export กับ profile ID และ revision ตอนเริ่ม; switch/reset cancel หรือ suspend ตามกติกาที่แจ้ง

- worker completion ของ profile เก่าไม่ลงคะแนนให้ profile ใหม่; export snapshot ก่อน await; clear active drafts/recommendations/hints ให้ตรงข้อมูลที่ commit แล้ว

- handle storage change ข้ามแท็บและแสดง conflict/reload; ไม่มี stale completion สร้าง profile ที่ลบไปกลับมา

- switch ระหว่างเที่ยวบิน/สอบ/async sizingหรือdraftที่ไม่บันทึก ต้องบอกงานค้างและให้บันทึก/จบ/ยกเลิกตามชนิดก่อนเปลี่ยน; worker/sessionเก่าหยุดหรือเก็บภายใต้profileเดิม ไม่มีsilent saveเข้าคนใหม่

- debounced autosave/pagehideของrocket/satellite editorต้องผูก (profileId, sessionEpoch)เดิม; flushงานAก่อนswitch, invalidate callbacks, dispose/reconstructหรือreloadตามpolicy; hide()ไม่เท่ากับยกเลิกtimer/worker และห้ามlate autosaveเขียนงานAเข้าคนB

- running trajectoryไม่เป็นข้อมูลrestoreโดยอัตโนมัติ; initial scopeเก็บinputs/recorded observationsที่รองรับจริง และแสดงขอบเขตก่อนหยุดบินเพื่อswitch ห้ามอ้างเก็บครบทุกframeถ้าไม่มีrecording persistence

- switch A→B→Aต้องตรวจทุกpersisted section/imported content/personal audio/layout; session/Orbit handoff/replayของAไม่โอนไปB การเก็บเต็มเที่ยวบินและresumephysicsเป็นcapabilityแยกที่ขึ้นกับrecording/CraftState/version contract ไม่ใช่ผลของการมีโปรไฟล์เพียงอย่างเดียว

- เจ้าของ L-UI หลัง R1.1 contract; ไฟล์: lesson/assessment UI, workspace/store injectionและprofile UI/i18nใหม่; Iรับ main.ts; Breview Build bindings แต่ไม่แก้storageแข่ง L

- ตรวจรับ: switch A/Bแล้วทุกworkspaceแสดงงานตนเอง; activeflight/drafts/worker/export/two-tabไม่รั่วเจ้าของ; reset/delete/find profileผ่านmouse/keyboard/touch; TH/EN/RU/offline/reload/storage failureครบ

### R1.3 — เจ้าของ gesture และการเลื่อนทุกหน้า

- กล้อง Launch รับ gesture เฉพาะ surface ที่เป็นของตนและ visible; Build/Orbit overlays ไม่ทำให้ hidden launch camera zoom

- native scrolling สำหรับข้อความ/cards/ตาราง/modal; กล้อง Orbit รับ zoom เฉพาะ canvas และไม่ bubble ไปประมวลผลซ้ำ

- ตรวจ trackpad deltaMode, touch, scroll boundary, browser zoom และ focus; ใช้กติกากลางแทนเพิ่ม selector exclusions กระจัดกระจาย

- เจ้าของ C; ไฟล์: render/cameras.ts, render/orbit-view.ts, overlay gesture hooks; I รับ shell hooks; ทำก่อน Watch camera/new previews

- ตรวจรับ: actual wheel ทำให้ intended scrollTop เปลี่ยน กล้องที่ซ่อนไม่เปลี่ยน; zoom บน canvas ยังทำงาน; keyboard/PageDown/scrollbar/touch ใช้ได้

### R1.4 — ฟิสิกส์ร่วม: เชื้อเพลิง ขั้นเวลา และคำสั่ง

- พิสูจน์ zero/near-zero fuel ของ main/RCS ใน rendezvous ด้วย failing regression ก่อนแก้; จำกัดแรง/torque และ burn duration ด้วย propellant ที่มีจริงในขั้นนั้น

- mass/flow/thrust/Isp สอดคล้องกัน; fuel ไม่ติดลบ; burn บางส่วนต้องส่งแรงเท่าที่มีเชื้อเพลิงแล้ว coast ต่อ ไม่แสดงว่า burn สำเร็จเพราะ tank หมดอย่างเดียว

- ตรวจ step boundary/command journal/live–replay/worker parity เมื่อเปลี่ยนส่วนร่วม; ไม่เพิ่ม state ที่ไม่ได้ถูกบันทึกใน replay

- จัดกลุ่ม shared planner/actuation invariant กับ P คนเดียว; Fregat pointing efficiency เป็น R4.3 หลัง invariant นี้

- เจ้าของ P; ไฟล์: physics/sim/rendezvous.ts, shared propulsion/rigid interfaces และ recorder contracts ที่จำเป็นร่วม S

- ตรวจรับ: zero fuel ไม่มี propulsive force/torque; partial fuel มี impulse/consumption สอดคล้อง; changing timestep ให้ผล converge; การจำลองซ้ำจาก commands สอดคล้องในกรอบที่ประกาศ

### R1.5 — workflow และหลักฐาน: ปรับ infrastructure ภายใต้เจ้าของเดียว

- รวม verification manifest, duration summary, structured failure annotations และ artifact provenance

- reconcile heavy inventory ปัจจุบัน 33 files กับ audit expected 27; 6 files ที่ขาดต้อง reviewed แล้วเข้าระบบ discovery/coverage aggregation เดียว

- preserve current shards/concurrency/isolation/main-tip guard; แยก Pages unit shards ให้ขนานกับ snapshots/build และ full browser shards บน refreshed dist ชุดเดียว

- ปรับ schedule/push coordination ไม่ให้ refresh ที่ same SHA แย่งงาน release code ที่กำลังทำ; publisher เดียวและ main รุ่นใหม่ supersede รุ่นเก่าได้

- ใช้ change-to-check map เพื่อ fast feedback ก่อน broad gate; ไม่ตัด final coverage เพราะ PR เคยผ่าน และไม่ใช้ PR artifact แทน refreshed release artifact โดยไม่ตรวจ identity

- มาตรฐาน browser wait ใช้ resolved state; event listeners ลงก่อน action; รักษา real clicks/failure-sensitive timeout ไม่แก้ด้วย blind retries

- เจ้าของ T; ไฟล์: .github/workflows/*, audit manifests/scripts, browser runner; logical increments ต่อกันใน workstream เดียว

- ตรวจรับ: test union ครบ ไม่ซ้ำ ไม่ขาด; mixed-source/incomplete report fail; ทุก gate ผ่านก่อน deploy; เทียบเวลา 3–5 runs ที่เทียบกันได้ก่อนอ้างว่าลดเวลา

ทำขนานได้: L storage/learning, C gestures, P invariant และ T workflow เมื่อ contracts ตรึงแล้ว; Q เขียน test specifications/fixtures โดยไม่แก้ source ของแต่ละงาน
ต้องรวม: profile/reset/archive เป็นงานเดียว; async learning UI ตาม storage contract; main.ts ของ learner/gesture จัดคิวผ่าน I; recorder changes ผ่าน S/P
Gate G1: priority learner reset/profile ผ่าน, scroll reproducer ผ่าน และไม่มี critical fuel/state invariant miss ที่รู้แล้วในขอบเขตที่จะส่งมอบ

G1 เป็นการตรวจครบระยะ ไม่ใช่เหตุให้ learner-only release ที่ผ่าน acceptance ต้องรอ P/T ซึ่งไม่ได้เป็น dependency โดยตรง สามารถส่งมอบ R1.1/R1.2 ก่อนเมื่อ migration/release gates ของ package นั้นครบและไม่มี critical invariant ที่กระทบ release; R1.3/R1.4/R1.5 จัดคิวตาม scope ของตน

## R2 — Launch Engineer เห็นภาพชัดและเลือกการแสดงผลได้

ผลที่ต้องได้: layout เริ่มต้นดีโดยไม่ต้องจัดเอง ตั้งค่าซ่อนเมื่อบิน และกล้อง Watch อยู่ในการควบคุมของผู้ใช้ได้จริง

### R2.1 — shell, lifecycle, compact panels, notation และ mobile controls รวมกัน

- ออกแบบสามสถานะ Setup / Flight / Analysis; จัดลำดับภาพจรวด คำสั่งสำคัญ เวลา/สถานะ และข้อมูลรอง

- เมื่อ launch commit สำเร็จ ซ่อน setup ซ้ายและคืนพื้นที่ให้ scene; paused/replay ยังอยู่ Flight; explicit กลับ setup/เริ่มเที่ยวใหม่จึงเปิด configuration อีกครั้ง

- ย้าย display-only preferences เช่น notation ออกไปใน settings ที่ใช้ได้ระหว่างบิน; เอา “ตามภาษา” ออกจากรายการ visible, ใช้ EN/TH→ISO และ RU→GOST โดย default ตาม D06

- migrate stored auto/invalid values และเคารพ explicit override; vectors/signs/axes/CSV ไม่ถูกเปลี่ยนผิดเพราะ relabel

- telemetry จัดเป็นกลุ่ม สรุปสำคัญก่อน รายละเอียดเปิดเพิ่มได้; ไม่ซ่อนสถานะที่สำคัญต่อการควบคุมใต้หน้าต่าง optional

- U16: ระบุคำสั่งคันเร่ง (%) ให้ต่างจากระดับ core/booster ที่ใช้จริง และแรงขับรวม (kN); ช่องคันเร่ง manual ที่ปิดใช้งานใน autopilot ต้องไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นค่า autopilot สด ดูข้อ 8.6

- command/playback band กระชับ; mobile มี compact status/play/pause ขณะเลื่อนดูกราฟ พร้อมชัดว่า live หรือ replay

- รักษาสอง clocks และ Space สำหรับ playback กับ Shift+Space สำหรับ live flight ตาม contractเดิม; focused native controls/modal/drag keyboard ไม่ส่งคำสั่งซ้ำให้ timeline หรือยาน

- preserve ResizeObserver/renderer resize/camera aspect; ไม่ยืด canvas ด้วย CSS แทนการ resize จริง

- เจ้าของ U + I; ไฟล์ร่วม: main.ts, index.html, style.css, ui/modes.css, panel.ts, HUD/telemetry shell; รวมเป็น integration workstream เดียว

- ตรวจรับ: หลังปล่อย setup หายและ scene ขยาย; config ของเที่ยวบินคงเป็น frozen input; pause/replay/layout ไม่ restart simulation; command manual/abort/TORU ที่เหมาะกับยานยังเข้าถึงได้; notation migration และสามภาษาไม่ผิด sign; ค่า command/actual/thrust ตรงกับ frame เดียวกันทั้ง live/replay และไม่ใช้ manual input แทน telemetry สด

### R2.2 — CameraPolicy ของ Watch/Launch และเอาปุ่มรีเซ็ตกล้องออก

- เลือก exterior/onboard/space/map ตามความสามารถของ view; drag/zoom ของ exterior/space เทียบเท่าการใช้งานโหมดอื่น

- แยก follow target ออกจาก view และ automatic/manual ownership; phase/target transitions ไม่ทับ manual intent โดยเงียบ

- มีทางเลือก Cinematic เพื่อกลับสู่แผนกล้องอัตโนมัติ; target ที่หายไปมี fallback ที่ชัดเจน ไม่อ้างว่า track วัตถุที่ไม่มีแล้ว

- เอาปุ่ม reset camera ออกจากหน้าจอจำลองและ event binding ที่คาดว่าปุ่มยังอยู่; internal reset/framing ที่ใช้เปิดภารกิจหรือเปลี่ยนยานยังต้องออกแบบให้ถูกต้อง

- ไม่สับสน reset camera, reset mission และ reset layout; ตรวจ keyboard/input focus และ Watch speed/picker เดิม

- เจ้าของ C หลัง R1.3; I รวม hooks กับ R2.1; ไม่ให้สอง branch แก้ main.ts/camera policy พร้อมกัน

- ตรวจรับ: manual view อยู่ข้าม liftoff/staging/orbit; mouse/touch/keyboard เลือกมุมได้; Cinematic คืน automation; ไม่มี visible camera reset; เปิดภารกิจใหม่ frame ยานได้ถูกสัดส่วน

### R2.3 — เลือก cards และจัด workspace เองแบบมีลำดับ

- ขั้นแรกเลือกชุดข้อมูลที่แสดงและ presets Flight / Dynamics / Orbit; Docking preset เพิ่มหลัง R5 มี schema ที่ตรวจแล้ว

- ขั้นต่อไป dock/resize/reorder โดยขยาย HUD layout controller เดิม และรองรับ keyboard alternatives

- save layout version, clamping เมื่อเปลี่ยนจอ/browser zoom, invalid layout fallback และ reset layout ที่คนละความหมายกับ reset camera

- mandatory controls/time/live status ไม่หายเพราะเลือก layout; hidden panel เปิดกลับมารับค่าของ displayed frame ปัจจุบัน

- เจ้าของ U คนเดิม หลัง R2.1; ไม่สร้าง window manager แยกอีกตัว

- ตรวจรับ: presets ใช้ได้ก่อน custom layout; save/reload/resize/mobile ไม่ทำ control หลุดจอ; การจัด panel ไม่เปลี่ยน inputs/clock/physics

### R2.4 — Timeline event chooser

- กลุ่มเหตุการณ์ใกล้กันเปิดรายการชื่อและ T+ ให้เลือก แทนพึ่งการกดวนและ tooltip

- ใช้ event identity และ exact recorded time; list/keyboard/focus/Escape ใช้ได้ รวมกรณี recording ยังเพิ่ม

- ไม่ทำให้ replay เห็นผล/เหตุการณ์ในอนาคตก่อน cursor; keyboard ของ list ไม่ไป seek หรือควบคุมยานพร้อมกัน

- เจ้าของ V (timeline module); I รวม shell/i18n เท่านั้น

- ตรวจรับ: ทุก member เลือกได้จริงและ seek ถูกเวลา; TH/EN/RU ที่จอ 320/390 px ไม่ล้น; Event list และ controls ไม่แย่ง gesture

ทำขนานได้: pure layout model, camera policy module และ timeline chooser หลังตรึง APIs
ต้องรวม: compact shell, hide setup, mobile controls, notation placement และ custom layout อยู่กับ U/I; R2.2 hooks รวมตามคิว ไม่ merge global UI สองชุดพร้อมกัน
Gate G2: wireframe และ browser screenshots ตามสภาวะจริงผ่าน; layout default ไม่ต้องอาศัยการจัดเอง; controls และ camera contract ทำงานครบ

## R3 — เห็นแบบจริงและเชื่อมทุกขั้นของการทดลอง

ผลที่ต้องได้: ตัวเลขใน Build มีภาพอธิบาย และการส่งต่อระหว่างโหมดรักษาแบบ/สถานะ/ที่มาจริง

### R3.1 — สัญญาส่งต่อข้อมูลและ provenance กลาง

- implement versioned envelopes จาก R0.2 โดยแยก design, configured mission, synthetic orbit, displayed flight continuation และ targeted edit

- รักษา design ID/revision, frozen flown inputs, epoch/frame, remaining propellant และ attitude/subsystems เท่าที่โมเดลรองรับ

- ตรวจ code observation ที่ origin ปัจจุบันอ่าน panel.missionState() แทน sim.cfg; reproducer ต้องแสดงกรณี draft ต่างจาก flown ก่อนแก้

- invalid/newer envelope ถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน ไม่ fallback เป็นยาน default เงียบ; legacy mission/design/archive มี migration ตาม schema

- เจ้าของ S ร่วม P; ไฟล์: types.ts, mission schema, orbit/handoff.ts, design adapters และ import validators; L/T/I รับผ่าน contracts

- ตรวจรับ: Build→Launch→Orbit รักษาค่าที่เกี่ยวข้อง; replay handoff ใช้ cursor ไม่ใช่ live head; newer unsupported state ปฏิเสธ; old records อ่านได้ตามขอบเขตที่ประกาศ

### R3.2 — ภาพจรวด Engineer จาก geometry เดียวกับแบบ

- reuse StackSvg, explodedView, stackLayout พร้อมประกอบ/แยกชิ้น, dimension/scale, stage/engine/fairing selection

- ภาพ bench ต้องเป็น selected design หรือ sized variant ที่กำลังตรวจจริง ไม่วางภาพ catalogue ข้างค่าที่แก้แล้ว

- เลือก part แล้วไปยัง technical tab/field ที่เกี่ยวข้อง; invalid draft มีสถานะชัด

- SVG เป็นผลส่งมอบแรก; 3D interaction เพิ่มจาก geometry เดิมหลัง lifecycle/context budget ชัด ไม่สร้าง WebGL renderer ทุก tab

- เจ้าของ B-R (โมดูล rocket preview); B รวมเข้าหน้า Engineer

- ตรวจรับ: dimensions/parts match VehicleSpec ที่ calculations/Launch ใช้; assemble/explode ไม่บิดภาพ; keyboard/touch selection; custom/remixed/sized variants ผ่าน

### R3.3 — ภาพดาวเทียมและภาพอธิบาย subsystem

- view model อ่าน SatelliteDesign และ figures snapshot/revision เดียวกัน: bus size, array area/mount, antenna diameter, aperture, propulsion presence

- geometry ที่แบบไม่มี เช่น จำนวนปีก aspect ratio และตำแหน่งอุปกรณ์เป็น schematic assumption ที่ระบุ ไม่อ้างเป็นแบบโรงงานจริง

- แสดง assembled/deployed และ dimensions; เลือก power/propulsion/ADCS/radio/camera แล้ว highlight และเปิด controls

- diagrams อธิบาย sunlight/eclipse/power, antenna pointing/link, camera footprint และ attitude axes ตามโมเดลเดิม ไม่สร้างฟิสิกส์อีกชุดใน UI

- array=0, no propulsion, no camera และ body-mounted/tracking ต้องแสดงต่างกันจริง

- เจ้าของ B-S (โมดูล satellite preview); B รวมเข้าหน้า Explore/Engineer; schema ส่งต่อร่วม S

- ตรวจรับ: เปลี่ยนค่าแล้วภาพและ figures เป็น revision เดียวกัน; ไม่มีอุปกรณ์ที่แบบระบุว่าไม่มี; assumptions หาอ่านได้; invalid/stale preview แจ้งจริง

### R3.4 — Build integration และพา readiness ไปแก้ต้นเหตุ

- B รวม R3.2/R3.3 เข้า shell ของ rocket/satellite Engineer และ responsive UI

- readiness issue เป็น typed target เช่น fairing fit→fairing/payload, weak liftoff→stage/engine/payload; ใช้ field/part ID ไม่ใช้ข้อความแปลเป็น logic

- เข้า tab/part/field แล้ว focus/scroll ไปจุดนั้น แสดงเหตุ ไม่ auto-tune หรือ silently apply

- กรณีหา cause เดียวไม่ได้ แสดงทางเลือกที่มีหลักฐาน; stale readiness ไม่ถูกใช้แทนแบบที่แก้แล้ว

- เจ้าของ B; ไฟล์ร่วม: build-screen.ts, engineer-level.ts, satellite-level.ts, satellite-bench.ts, review-panel.ts, Build CSS

- ตรวจรับ: preview อยู่กับแบบที่ตรวจ; targeted edit เข้า field ถูก; changing design invalidates stale checked revision; mouse/keyboard/touch และสามภาษาไม่ล้น

### R3.5 — Journey integration: เริ่มง่าย ไปต่อ และย้อนแก้ได้

- Home “ลองปล่อยครั้งแรก” เปิด editable template พร้อมบอกสิ่งที่จะนำมาใช้; ไม่ทับ mission/draft เดิมแค่เพราะเปิด route

- compact mission context แสดงยาน/เป้าหมาย/source/revision และขั้น Build→Check→Launch→Result→Orbit→Docking ที่รองรับ

- Watch→สร้างสำเนาทดลองได้ โดย demo เดิมไม่ถูกแก้; Satellite Engineer save/open/send-to-Orbit ผ่าน shared workspace โดยตรง

- result→typed edit เปิด frozen inputs หรือเปรียบเทียบ current draft; suggested changes แสดง before/after และ apply โดยตั้งใจ

- รักษา lesson locks, return position และผลเที่ยวเก่า; “วางวงโคจรโดยตรง” กับ “ต่อจากเที่ยวบิน” ใช้ label ที่ต่างความหมายชัดเจน

- เจ้าของ I หลัง R3.1; result action mapping ทำเป็น pure module; main.ts/routes/home/navigation ให้ I คนเดียว

- ตรวจรับ: custom rocket+satellite ส่งไปบินตรง specs/mass/site/epoch/dynamics;ผลย้อนแก้ไม่แก้ recorded flight; draft เดิมปลอดภัย; ส่ง Orbit ที่ cursor ตรงและ fuel ไม่คืนเต็ม

ทำขนานได้: B-R rocket preview, B-S satellite preview และ typed action mapping หลัง R3.1 contract; งานอ่านแหล่งฟิสิกส์ R4 ทำพร้อมได้
ต้องรวม: B รวม Build UI เท่านั้น; I รวม cross-mode shell; S เป็นเจ้าของ envelope/schema ที่เกี่ยวกับ Docking/astronaut ด้วย
Gate G3: ผู้ใช้ทำ Build→Check→Launch→Result→Edit→Orbit ได้โดยรู้ว่ากำลังใช้แบบหรือเที่ยวบินใด; ภาพกับตัวเลขไม่ขัดกัน

## R4 — ปรับจรวดและฐานแบบจำลองให้สมจริงตามหลักฐาน

ผลที่ต้องได้: ใช้วิธี Soyuz ตรวจทุก family โดยรักษาข้อมูลอิสระ ไม่ปรับเพียงให้ดูสวยหรือได้เวลาเป้าหมาย

### R4.1 — Catalogue และ source ledger ที่ไม่ตกหล่น

- reconcile 25 catalogue IDs ในฐานปัจจุบัน; แยก generic/historical/mission-specific IDs ของ R-7/Vostok/Saturn ไม่ลบ ID ที่ไฟล์เก่าอ้างโดยพลการ

- ทุก family มี evidence tier, supported variants, launch site/epoch/target และสถานะ: verified in scope / modelled with estimates / known miss / data insufficient

- ตรวจ audit 1 ตุลาคมรายข้อกับ source ปัจจุบัน; proposal ที่ยังไม่ applied ต้องไม่รายงานว่าแก้แล้ว

- เจ้าของ P-D (data/evidence); source review ของต่าง family ทำขนาน แต่ writer ของ data/parts.ts/data/vehicles.ts มีคนเดียว

- ตรวจรับ: ทุก ID มี owner/coverage/reference policy; alias/variant มีเหตุผล และ historical imports ยังคงความหมาย

### R4.2 — Pipeline ราย family: data → propulsion → events → frames → guidance

- ปิด mass budget จาก published gross/usable/dry/residual/payload section ก่อนปรับเส้นทาง

- ตรวจ thrust/flow/Isp/vacuum/sea-level/throttle/startup/tail-off และ cutoff mechanism ว่า commanded หรือ depletion

- U16: ตรวจ Max-Q, throttle authority/minimum, booster/core schedules, acceleration/load relief ตามฮาร์ดแวร์และ variant; แยก programmed step จาก q-dependent throttle และแก้คำอธิบายที่เหมารวมว่าทุกจรวดต้องผ่อนเครื่องแบบเดียวกัน ดูข้อ 8.6

- event sequence: ignition/hot staging/separation/fairing/interstage และ payload-specific profile จาก source ที่เข้ากับ variant

- frame/datum/epoch/units ของ altitude/speed/pitch/roll ต้องประกาศก่อนเทียบ

- guidance structure ตามแหล่งข้อมูล; fit ได้เมื่อมี independent targets/checks พอ ไม่ยืม programme หรือ scalar ของ Soyuz ให้ยานที่ฮาร์ดแวร์ต่างกัน

- จรวดที่ไม่มีข้อมูล trajectory เพียงพอใช้ generic model ที่ระบุ พร้อมช่วง uncertainty ไม่เพิ่ม animation ที่แสดงว่าสมจริงโดยไม่มี source

- เจ้าของ P-D/P; shared runtime change ให้ P คนเดียว; family review แยกได้ตามข้อ 8

- ตรวจรับ: source ledger, held-out checks, before/after ทั้ง point mass/six-DOF, wind/payload/site bounds และทุก moved golden มีเหตุผลที่ตรวจได้

### R4.3 — Shared attitude/upper-stage/control และ known misses

- Fregat: ตรวจ scheduled acceleration vs allocateRcs, gain scheduling, acceleration/rate-limited pre-orientation, overshoot/settling และ gas cost ตาม actuator จริง

- รักษา #64 in-band/out-of-band branch rule; มี neighbouring cases และ Monte Carlo band เดิมก่อน broader change

- ตรวจ J2 physical apsides vs osculating, burn order/finite burns, depletion/attitude fuel context และ weak-stage feasibility

- ตรวจ shared load-relief/guidance กับ actual engine clamps และ manual override ให้รักษาข้อจำกัด actuator; การแก้ common throttle logic ต้องประเมินทุก family ที่ใช้ร่วม รวม solid motors ซึ่งสั่งผ่อนเครื่องระหว่างเผาไหม้แบบเครื่องยนต์ของเหลวไม่ได้

- reproduce Vega-C payload rating miss, sizing/fairing target miss และ satellite budget observations บน clean current source

- แยก “แบบมีสมรรถนะไม่พอ” จาก “solver/assumptions/model ไม่ถูก”; ไม่เพิ่ม arbitrary Δv margin เพื่อซ่อน fairing/sizing issue

- satellite mass/area/power/propulsion/link/lifetime และ preview geometry ใช้ model contract เดียวเมื่อมี physical changes

- เจ้าของ P; design core owners ร่วมเฉพาะโมดูลที่ได้รับผล; common planner changes serialized

- ตรวจรับ: controls ไม่ใช้แรงเกิน actuator, fuel ไม่หมดเพราะการควบคุมที่เกินจำเป็นตามขอบเขตอ้างอิง, no unexplained branch regressions; reference miss ที่เหลือระบุ ไม่ล้างด้วย tolerance ใหม่

### R4.4 — Fleet acceptance และ quality labels

- 3 ชั้น: physical invariants/numerical convergence, affected mission/held-out reference, broad regression/fleet/Monte Carlo

- flight realism ครอบคลุม attitude/rates/path/maxQ/α/qα/events/insertion/fuel/debris/recovery ตามภารกิจ ไม่วัดแค่ orbit reached

- source evidence ต้อง stable ก่อน/หลัง run; runtime/lock/config/snapshots ระบุ; exact coverage union ไม่มี skipped cases ที่ไม่แจ้ง

- update docs/reference report กับ build label ตามจริง; ส่งมอบเป็น wave ได้ ไม่ต้องรอ family ที่ยังหา source ไม่ได้เพื่อปล่อย UI

- เจ้าของ P/Q/T; report aggregate คนเดียว; human/technical reviewer แยกจากผู้ fit

- ตรวจรับ: accepted scope มีหลักฐานครบ; no hidden golden/tolerance updates; known misses มี named case/owner และไม่ถูกนับเป็น passed scientific acceptance

ทำขนานได้: source research/ledger/report ของ family ที่ไม่แชร์ฮาร์ดแวร์, held-out reference preparation และ render audits
ต้องรวม: engines/stage data ที่แชร์, runtime/control/planner, golden re-recording และ report aggregate; wave ใหม่เริ่มบน integrated source ที่ตรึงแล้ว
Gate G4: spacecraft/vehicle ที่จะใช้ใน ISS/astronaut ผ่าน scope ที่จำเป็น; family ที่เหลือเดินต่อเป็น waves พร้อม label ไม่กีดกันทุก release

## R5 — ภารกิจ ISS ต่อเนื่องจนเชื่อมต่อ พร้อมฟิสิกส์ contact ที่น่าเชื่อถือ

ผลที่ต้องได้: ผู้ใช้เริ่มจาก mission ที่รองรับ แล้วดูหรือควบคุม ascent→rendezvous→approach→contact→hard dock ได้ ไม่จบแค่ “ถึงระนาบวงโคจร ISS”

### R5.1 — ทำภารกิจเดิมให้เข้าถึงและต่อเนื่องชัดเจน

- inventory trigger/config ของ Soyuz MS rendezvous profile กับ Watch/Explore/Engineer และ lessons; ตรวจว่า mission “ISS plane” ใดไม่ได้หมายถึง rendezvous

- selection บอกยานที่รองรับ profile/port, estimated duration และ phase; time warp/skip-to-event ใช้ physical state ของการจำลอง ไม่ teleport ไป dock

- แสดง milestone และ separate verdict: orbit insertion, rendezvous, capture, hooks/hard dock; ไม่ใช้ orbit success แทน docking success

- scene/camera/telemetry/live controls เปลี่ยนตาม lifecycle โดยรักษา recorder และ craft state

- เจ้าของ I/P บน R3.1; U/C รับ docking preset/camera hook ผ่าน APIs

- ตรวจรับ: supported mission launch จน docked; aborted/retreat/fuel failure มีผลจริง; unsupported payload/port แจ้งก่อนเริ่ม; replay ทุก phase ตรง recorded state

### R5.2 — Target orbit/phasing จาก reference ไปสู่ ephemeris

- คง deterministic reference mission เดิมสำหรับบทเรียน/verification พร้อม label

- เพิ่ม fixed-epoch reference ISS state ที่มี provenance ก่อนทำ live snapshot; initial geometry/phase ไม่ถูกจัดใหม่ย้อนหลังเพียงให้แผน dock ได้

- solve launch window/phasing/finite transfer/braking จาก achieved insertion และ target ephemeris; จัด feasibility/fuel/time horizon/uncertainty

- live snapshot หากเลือกใช้ต้องบอก age/frame/model; SGP4 target กับ numerical chaser ต้องมีข้อกำหนด consistency และ error ไม่ใช้เปรียบเทียบอย่างไร้ datum

- SGP4/TLE ให้สถานะใน TEME ซึ่งไม่ใช่ ECI frame ของ Launch โดยตรง; แปลง frame/time scale/Earth orientation และ km→m ตามสัญญาที่ตรวจแล้วก่อนใช้ร่วมกัน

- เจ้าของ P; targeting/station/profile/planner shared files เป็น workstream เดียว

- ตรวจรับ: เปลี่ยน phase/insertion แล้วแผนเปลี่ยนตามฟิสิกส์; outside-window mission ไม่แสร้งสำเร็จ; independent mission/reference cases มี epoch/frame/tolerances ตรึงก่อน

### R5.3 — Approach, fuel, sensing และ contact dynamics

- ใช้ R1.4 fuel limit ต่อถึง RCS/TORU; spacecraft inertia/CG/thruster layout และ sensor/latency/error ระบุ source หรือ estimate

- capture ตรวจ tip position/velocity/rates/attitude และ timestep/contact root ไม่ทะลุ port ระหว่าง step

- เพิ่ม station free drift และ two-body momentum/impulse/constraint response แบบ bounded model; stiffness/damping/restitution ที่ไม่มีข้อมูลเปิดต้องระบุ estimate/sensitivity

- หลัง hard dock ต้องมี combined-body mass/CG/inertia และ constraints ที่ชัดเจน; stationkeeping forces/torques ภายนอกแยกจาก contact impulse ไม่ใช่เปลี่ยน pose โดยไม่มีบัญชี momentum

- collision/keep-out/failed capture/retreat/abort ไม่มี warp bypass; ต่อ soft capture→hooks→hard dock ตามเหตุ ไม่เพียงจับ pose ทันทีแล้วนับเวลา

- เจ้าของ P + render geometry adapter ผ่าน S; ไม่ทำ cinematic animation แยกจาก physical contact

- ตรวจรับ: zero fuel fail ตามจริง; collision ไม่ docking success; momentum/energy response ใน isolated contact case สอดคล้อง tolerance; contact limits เดิมและ failure cases ตรวจครบ

### R5.4 — ภาพยาน/สถานี/port และการขยาย spacecraft

- port geometry/body axes/TV alignment/lighting/occlusion ต้องสอดคล้อง physical model; viewer/manual camera ใช้ CameraPolicy เดียว

- ship model + telemetry แสดง relative distance/velocity/alignment/fuel/contact state จาก frame เดียว

- Soyuz crew onboard manual control กับ Progress TORU ไม่ใช่ operator เดียวกัน ต้องใช้คำและ control model ตรงยานจริง; ระบบเดิมที่ใช้ TORU กับ crew ต้องทบทวน source/semantics

- Progress/Dragon เพิ่มตาม D02 โดยมี propulsion/navigation/docking mechanism/port compatibility ของตนเอง ไม่ใช้ค่าหรือ probe ของ Soyuz ตรง ๆ

- เจ้าของ render P-R/B และ P; I รวม UI; spacecraft expansion เริ่มหลัง first validated mission

- ตรวจรับ: ภาพ probe/port ตรง contact geometry; replayภาพไม่ล้ำเวลาฟิสิกส์; manual/autopilot transfer journal/re-fly ได้; family ใหม่ผ่าน reference/failure scope ของตน

ทำขนานได้: station/ship geometry และ source research ระหว่าง P พัฒนา pure targeting; UI ใช้ frozen frame fixtures
ต้องรวม: target propagation/finite burns/approach/contact/ship state มี P คนเดียว; physics integration เสร็จก่อน broad docking run
Gate G5: first spacecraft ภารกิจครบจน hard dock ผ่านอ้างอิงและ failure tests; limitation labels กับ control role ตรงจริง

## R6 — โหมดนักบินอวกาศจากสถานะจริง

ผลที่ต้องได้: ประสบการณ์เหมือนควบคุมยานจากที่นั่งนักบิน โดยสิ่งที่เห็น/ได้ยิน/กดสัมพันธ์กับระบบที่จำลอง

### R6.1 — ขอบเขตยาน ห้องนักบิน และระบบที่ต้องมี

- ยืนยัน D03/D09; proposal แรกคือ cockpit ของ first validated spacecraft จาก R5

- กำหนด seat/camera geometry, instruments, translational/attitude controls, automatic/manual modes, procedures และระดับ subsystem fidelity

- reuse manual six-DOF/crew abort/control interfaces ที่มีจริง; ไม่เรียก TORU ทุกยานว่า cockpit control

- ถ้าต้องเพิ่ม power/propulsion valves/navigation modes/sensor state ให้ทำใน domain physics/system package ก่อนผูกสวิตช์

- เจ้าของ P/S สำหรับระบบ และ A สำหรับ cockpit/view modules; I รับ route/mode integration

- ตรวจรับ: specification ระบุว่าสวิตช์แต่ละตัวเปลี่ยน physical/system state อะไร ไม่เป็นปุ่มตกแต่ง; cockpit มี source/assumption ledger

### R6.2 — มุมมอง เครื่องมือ เสียง และการรับรู้แรง

- viewport ห้องนักบินอ่าน frame เดียวกับ exterior/telemetry; instruments/unit/frame/notation ตรงกับยานและไม่ใช้ future live data ใน replay

- effects ของ vibration/rotation/acceleration ใช้ simulated state/proper acceleration ตามกรอบที่ระบุ; แยก camera comfort option จากค่าฟิสิกส์

- เสียงเครื่องยนต์/valves/alarms/radio มี trigger จาก event/system และควร mute/captions/ระดับเสียงได้

- manual controls/autopilot handover/dead zones/rate limits เป็นจริงตาม actuator; keyboard/mouse เป็น baseline, gamepad/VR เป็น separate scope ถ้าอนุมัติ

- เจ้าของ A/render; P เป็นเจ้าของ dynamics; camera policy ผ่าน C และ shell ผ่าน I

- ตรวจรับ: cockpit/exterior/recorded telemetry ตรงเวลา; สั่งแล้วถูก actuator limits และ fuel; pause/warp/replay ไม่เพิ่ม forces; accessibility/comfort controls ใช้ได้

### R6.3 — ภารกิจนักบินและการขยายต่อ

- flight training: instrument familiarization, attitude/translation control, rendezvous manual approach, retreat และ docking จากภารกิจที่ validated

- checklist/feedback อ้าง recorded state และขอบเขตความสามารถ ไม่ให้คะแนนจาก animation completion

- ทดสอบใช้งานจริงเพื่อดูความเข้าใจและ motion comfort; แยก human feedback จาก physics reference

- เดินในยาน/EVA เป็น phase extension หลัง cockpit หาก D03 เลือกให้เป็นระยะแรก ต้องเขียนใหม่สำหรับ body/suit collision, constraints, RCS/oxygen/thermal และ frame transitions พร้อม acceptance ไม่แอบรวมใน cockpit scope

- เจ้าของ A/Q/learning L ผ่าน contracts; no direct edits shared progress จาก cockpit agent

- ตรวจรับ: จบ first manual mission ได้ด้วย actual controls และ re-fly command journal; ระบบไม่ช่วยแอบจนแสดง false success; learning record เข้าสู่ profile ที่ถูกต้อง

ทำขนานได้: cockpit geometry/assets, instrument widgets, sound event mapping และ scenario instructions บน frozen contracts
ต้องรวม: spacecraft systems และ dynamics ผ่าน P; input/camera/route ผ่าน I/C; scoring/profile ผ่าน L
Gate G6: cockpit mission scope ตรวจฟิสิกส์/controls/UX แล้ว และคุณภาพประสบการณ์วัดจากผู้ใช้จริงก่อนขยายอุปกรณ์หรือ EVA

## R7 — ตรวจรวม เผยแพร่ และจัดระบบดูแลต่อเนื่อง

### R7.1 — ตรวจ journey ข้ามระบบบน release candidate เดียว

- learner migration/reset/export→Build→Launch→result→Orbit→Docking→cockpit ตาม scope ที่ส่งมอบ

- สถานะ old/new builds, offline service worker, import recovery, profile switching, async callbacks และ malformed files

- ตรวจ geometry/layout/wheel/keyboard ในทุกระดับและสามภาษา พร้อม readonly/snapshot provenance

- full relevant unit/browser/heavy/fleet/reference gates ตาม change map และ coverage manifest; ไม่รวมผลคนละ source แล้วเรียกทั้งชุดว่าผ่าน

- เจ้าของ Q/T; feature owners triage เป็น defect domain ไม่แก้ทับกัน

- ตรวจรับ: blockers เป็นศูนย์ใน supported scope; known limitations มี named cases; evidence execution/reference/human แยกชัด

### R7.2 — PR/merge/release และ retrospective

- PR เล็กตาม unit ownership/dependencies พร้อม before/after, exact CI และ scientific effect; queue integration changes บน base ปัจจุบัน

- freeze source ก่อน long acceptance; เปลี่ยน source/base/model ที่กระทบหลักฐานแล้วต้อง rerun เฉพาะ affected evidence ไม่ใช้ผลเก่าข้ามอย่างเงียบ

- final release artifact เป็นสิ่งที่ full browser ตรวจจริงพร้อม refreshed snapshot hashes; deploy หลัง gates และ main-tip guard

- ยืนยัน deployed SHA จาก deployment record แยก merged SHA; UI About/build info ช่วยผู้ใช้ตรวจรุ่นและ service worker activation

- migration rollback แยกจาก code rollback; schema ใหม่ที่ app เก่าอ่านไม่ได้ต้องมี export/recovery/read-only compatibility ไม่แก้ด้วย deploy source เก่าอย่างเดียว

- retrospective เทียบ failure categories, queue/run durations, repeated checks และ escaped defects เพื่อแก้ change map ไม่ลด gates แค่เพื่อทำตัวเลขเวลาให้สวย

- เจ้าของ I/T/L/P ตาม rollback responsibility

- ตรวจรับ: release evidence link ครบ, app/version/storage state สอดคล้อง, ไม่รายงาน “เผยแพร่แล้ว” เมื่อมีเพียง merge และวิธีคืนสภาพผ่านกรณีที่รองรับ

Gate G7: ส่งมอบพร้อมหลักฐาน source/build/deploy และรายการ scope/limitations ที่คนใช้เข้าใจได้

# 6. การแบ่งเจ้าของงานและป้องกันงานทับซ้อน

เจ้าของหมายถึงผู้ที่มีสิทธิ์เขียนส่วนร่วมในรอบงานนั้น คนอื่นเสนอ interface/patch หรือพัฒนาโมดูลแยกได้ แต่ไม่แก้ไฟล์ hotspot พร้อมกัน

| เจ้าของ | ส่วนที่รับผิดชอบ | ส่วนที่ต้องเข้าคิว |
| --- | --- | --- |
| I — application integration | main.ts, index.html, app routes, shared shell/global CSS และจุดต่อ modules | learner injection, layout, cameras, Build/Orbit links, ISS/cockpit routes |
| U — workspace UI | layout/lifecycle/cards/HUD/telemetry UI และ scoped styles | setup hide, notation placement, mobile controls, layout customization เป็น workstream เดียว |
| C — camera/gesture | render/cameras.ts, Orbit gesture boundary, CameraPolicy | wheel fix มาก่อน Watch manual; phase/follow/drag semantics รวมกัน |
| V — timeline | event chooser, event identity/seek/focus ใน ui/timeline.ts | shell/keyboard integration ผ่าน I/U; ไม่แก้ recorderหรือclock contractเอง |
| L — profile/workspace storage | progress/designs/mission/notebook/drafts/repository/reset/migration/archive/recovery | profilesทั้งแอป, backup version และ async jobsทุกdomainเป็น ownershipงานข้อมูลเดียว |
| S — domain contracts | mission/handoff/state schemas, validators และ provenance | profile archive contract, Docking/cockpit state compatibility ร่วมเจ้าของ domain |
| B — Build integration | Build shell/Engineer/Satellite UI/Build CSS | rocket/satellite preview และ readiness-to-edit รวมผ่าน B |
| B-R / B-S | pure rocket/satellite preview modules | ไม่แก้ Build shell/global styles/physics core เอง |
| P — shared physics | simulation, burns, rigid runtime/control, rendezvous/contact | fuel/step/pointing/planner changes serialized และตรวจทุก affected family |
| P-D — shared vehicle data | engines/parts/vehicles/source ledger writer | family research ทำขนาน แต่ shared file edits รวมโดยคนเดียว |
| T — workflow infrastructure | YAML, audit manifests, test discovery/runner/aggregation | CI speed changes, trigger policy และ coverage rules อยู่ stream เดียว |
| Q — verification | reproducer specs, independent references, evidence/review | ไม่แก้ source ขณะเก็บ baseline; defect ส่งกลับ domain owner |
| A — astronaut presentation | cockpit/instruments/audio/scenarios | systems→P; learner scores→L; cameras/routes→C/I |

กติกางานร่วม:

- แต่ละ task ระบุ owner, allowed files, dependencies, source/base SHA และ expected output ก่อนเริ่ม

- งานที่แชร์ main.ts, global CSS, schemas หรือ physics runtime ต้องรวม integration batch หรือจัดคิว ห้ามเชื่อว่าคนละ feature แปลว่าไม่ชนไฟล์

- i18n ใช้ feature modules แล้วให้เจ้าของ composition รวม EN/TH/RU ครั้งเดียว; browser runner และ shared manifest ให้ T รวม

- shared physics contract ลงก่อน dependent rendering/UI; schema/archive migration ลงก่อน profile integration

- ห้าม agent ใด re-record golden, loosen tolerance, bump budgets หรือ drop tests ของ domain อื่นเอง ต้องมี reason/effect/evidence review

- tests ของ feature เขียนในไฟล์เฉพาะได้ แต่ config/discovery/shared fixture format ผ่าน T/S

- integration candidate ตรึงก่อน long heavy run; changes ที่กระทบ evidence ทำให้รายงานเดิมเป็น historical ไม่ใช่ exact-source current proof

# 7. เส้นทางงานที่ต้องรอกันและแผนทำขนาน

| Wave | งานที่ทำพร้อมกันได้ | งานรวม/จุดรอ |
| --- | --- | --- |
| W0 | UI/scroll baseline, learner inventory, physics source research, workflow audit | G0: product/schema/acceptance/ownership freeze |
| W1 | L all-work profiles/storage adapters, C gesture, P fuel invariants, T CI infrastructure | learner/workspace UIรอrepository; Iรวมswitch/injection/hooks; Build preview rewriteรอstorage seams; G1 |
| W2 | U layout module, C CameraPolicy, V timeline chooser, continued vehicle source research | I รวม shell + lifecycle + notation + camera; custom layout รอ default; G2 |
| W3 | B-R rocket preview, B-S satellite preview, pure readiness/result actions | S handoff contract มาก่อน; B รวม Build; I รวม journey; G3 |
| W4 | per-family source/held-out checks/render comparisons ของคนละ hardware family | P-D รวม data; P shared dynamics ครั้งละหนึ่ง change; broad acceptance บน stable source; G4 |
| W5 | ISS ship/station visuals, pure target solver tests, docking UI fixture work | P รวม targeting/approach/contact; I/C/U รวม presentation หลัง frame contract; G5 |
| W6 | cockpit/assets/instrument/audio/scenarios | systems/actuation ผ่าน P; profile/learning ผ่าน L; I รวม; G6 |
| W7 | domain review/translation/browser/physics evidence บน source เดียว | release aggregate แล้ว deploy; G7 |

เส้นทาง profile priority: R0.2 → R1.1 → R1.2 → G1 รวมข้อมูลส่วนบุคคลทุกworkspaceตาม D04 ไม่ต้องรอ fleet realismทั้งหมด

เส้นทาง UI: R0 → R1.3 → R2.1/R2.2 → R2.3 → G2 และ R2.4 พัฒนาแยกโมดูลได้

เส้นทาง linked design: R0.2 + R1.4 → R3.1 → R3.2/R3.3 → R3.4/R3.5 → G3

เส้นทางความสมจริงสำหรับนักบิน: R0 physics contract → R1.4 → R4 (ยานที่เลือก) → R5.2/R5.3 → R6 → G7

R4 source research เริ่ม W0 และ family waves เดินขนาน UI ได้ แต่ shared runtime/code integration ของ P ไม่ทำพร้อมกับ docking dynamics อีก branch งานที่ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงไม่ถูกบังคับ fit ให้เสร็จตาม wave

# 8. มาตรฐานฟิสิกส์และแผนตรวจจรวดทั้งกลุ่ม

## 8.1 วิธีจาก Soyuz ที่ต้องใช้ซ้ำ

- Mass closure: payload section, dry/usable/residual, pressurant/propellant และ prelaunch burn แยกให้ถูก

- Propulsion: thrust/flow/Isp และ throttle/startup/tail-off ก่อน fitting trajectory

- Events: commanded/depletion cutoff, hot/cold staging, delays และ jettison ตาม mission variant

- Frames: ECI/ECEF/body/local horizon, datum/epoch และ speed definition ก่อนเทียบกราฟ

- Guidance structure: programme/generic turn/closed loop ตาม source

- Fitting: จำนวน parameters จำกัดตามข้อมูล, targets แยกจาก held-out checks, flyability bounds ไม่ถูกฝืน

- Validation: independent state points, event/attitude/path/load/fuel ทั้ง two flight models และ disturbances

- Record: ledger, before/after, changed fingerprints/goldens, source-stability และ named disagreements

กรณี #64 สอนว่าการแก้หนึ่งภารกิจอาจทำ neighbouring branch แย่ลง: rule แรกทำ perigee 3σ 9.1 km เกินกรอบ 8 km จึงต้องแยก apex inside/outside judged band ไม่ใช้ “ถึงวงโคจรแล้ว” เป็นเกณฑ์เดียว

## 8.2 กลุ่มยานและลำดับความลึก

ตารางนี้เป็นลำดับเสนอจากหลักฐานใน repository ไม่ใช่การรับรอง source ใหม่ในรอบนี้ tier ต้องตรวจอีกครั้งเมื่อเริ่ม R4

| กลุ่ม | จุดเริ่มตรวจและเป้าหมาย | ข้อจำกัด/จุดร่วม |
| --- | --- | --- |
| Soyuz-2.1a / 2.1b / Fregat | รักษา programme/hot staging/profile ที่แก้แล้ว; crew/cargo/SSO, RCS coast efficiency และ held-out path | shared R-7 hardware; 2.1b transfer ไม่ได้แปลว่าทุก mission ใช้ 2.1a programme ได้อย่างไม่มีขอบเขต |
| Saturn V / AS-506 | ตรวจ generic vs mission-specific IDs, published loads/tilt/event/insertion/TLI ตาม scope | correction AS-506 มีแล้ว ต้องไม่เสนอว่าเริ่มจากศูนย์; input programme แยกจาก fit |
| Falcon 9 / Falcon Heavy | data/throttle/maxQ/accel/reserve/recovery/programme และ variant-specific loads | Falcon 9 มี trace มากกว่า; Falcon Heavy ไม่ได้มี independent trajectory evidence เท่ากัน |
| Vega-C / Electron | rating miss และ stage load/engine/motor/event consistency ก่อน guidance | Vega-C 4,330 vs 3,300 kg จาก report เดิม; Electron audit stage-load proposals ต้องตรวจ source/variant ก่อนใช้ |
| Atlas V / H-IIA / Proton / Angara | data, cutoff, boosters, fairing, upper-stage burns และ uncertainty | evidence times-only หลายกรณีไม่พอให้ fit trajectory; shared boosters/Briz files รวม owner |
| Ariane 64 / H3 / PSLV | source data/events ก่อน; หา second-flight/independent trajectory data สำหรับเพิ่ม tier | audit มี proposals ที่ยังไม่ applied; ห้ามถือว่า engine/load/event timeline ของคนละ flight เหมือนกัน |
| Long March 2D/3B/5 / Vulcan / Starship | ปิด basic data/mechanisms และ published bounds; labelled generic guidance เมื่อ data insufficient | model configuration/รุ่น/mission เปลี่ยนเร็ว; ห้ามทำภาพ path ที่อ้างเป็นการบินจริงโดยไม่มีข้อมูล |
| R-7 historical / Vostok / Mercury | reconcile duplicate-family IDs, historical engines/events/abort/reentry และ source scope | historical mission-specific physics มีแล้วบางส่วน; ไม่ลบ legacy ID หรืออ้างทุก profile ว่า validated |

## 8.3 เกณฑ์ทางฟิสิกส์ข้ามโมเดล

- Fuel/actuation: mass/fuel ไม่ติดลบ, zero fuel ไม่มีแรงขับ, actuator saturation/lag/geometry สอดคล้องกับ impulse และ consumption

- Dynamics: gravity/drag/non-grav acceleration/frame transformations, angular momentum/quaternion normalization, mass/CG/inertia transitions ตามระบบที่รองรับ

- Numerics: timestep convergence, stable coast and event roots, contact/capture ไม่ข้าม gate จาก coarse time warp, invariants ตรวจในกรณีที่ไม่มี external force/torque ตามสมมติฐาน

- Guidance: command/actual attitude/rates, q/α/qα/mach table bounds, thrust pointing, fuel-aware coast และ feasible finite burns

- Lifecycle/state: onboard/exterior/telemetry/replay/worker ใช้ state เดียวและ command journal ตรง step boundary

- Reference acceptance: fix source configuration/datum/tolerance ก่อน fitting; source ขาดหรือขัดกันเป็น “inconclusive/data insufficient” ไม่ใช่ pass

- Rendering fidelity: orientation/scales/staging/port contact/ground datum ตรง physical state; camera motion ไม่ใช้ปลอมท่าทางยาน

- Satellite systems: geometry/power/ADCS/link/thermal/lifetime models ใช้ inputs/provenanceเดียว; subsystem illustration ไม่เป็น calculation engine อีกตัว

ค่าตัวเลข tolerance ใหม่ต้องออกจาก source uncertainty + numerical error study ใน R0/R4 ไม่ตั้งเปอร์เซ็นต์เดียวใช้กับทุกจรวดหรือทุกผลลัพธ์

## 8.4 Dossier รายยาน: จุดตรวจแรกและแหล่งใน repository

รายชื่อทั้งหมดใช้ ID เพื่อให้ AI ไม่พลาด variant ที่ชื่อคล้ายกัน แหล่งที่ระบุเป็นแหล่งที่เอกสาร/โค้ดเดิมอ้าง ต้องเปิดตรวจ version/page/configuration อีกครั้งก่อนนำตัวเลขมาแก้ ไม่อ้างว่าได้อ่าน external publication ใหม่ในการจัดแผนนี้

| ID | จุดตรวจและหลักฐานที่ต้องใช้ | งานร่วมที่ต้องระวัง |
| --- | --- | --- |
| soyuz21a | MS-25/Progress MS-19 cyclograms, crew/cargo load/programme/hot staging, insertion/drop zones และ flown height/speed | R-7 shared stages, fairing/escape/recorder |
| soyuz21b | Arianespace CSG acceleration/profile เป็น transfer check; Plesetsk 4 t SSO; J2 apsides/RCS margin | Fregat planner/pointing; programme จาก shared hardware มีขอบเขต |
| falcon9 | webcast traces; fit set CRS-16/Iridium-8/GPS-III แยก holdouts SSO-A/Bangabandhu; throttle/maxQ/reserve/recovery | Merlin/MVac/shared Falcon data |
| falconheavy | Arabsat-6A timeline และ Falcon guide ที่ระบุรุ่น; ไม่สร้าง throttle schedule ที่ไม่มี source | Falcon 9/Heavy และ booster recovery |
| atlasv551 | Juno กับ GEM-63-era flight; แยก AJ-60A/GEM-63 และ RL10 variants ก่อนเทียบ | shared boosters/engines; audit proposals ต้องตรวจ variant |
| vulcan | ULA stage/engine/GEM-63XL evidence; generic guidance จนมี independent flight trace | Centaur/RL10/solid parts |
| ariane64 | VA267/VA268 launch kits เป็น planned timelines; core/Vulcain loads ก่อน guidance fit | P120C ที่แชร์ Vega-C |
| vegac | VV25/Avio/ESA motor curves และ rating miss; stage-event sequence/solid profile | P120C และ P80/P120 source roles |
| protonm | ILS/Telstar-14R, loads/thrust/Isp/vernier/hot-stage/cutoff | Briz-M ที่แชร์ Angara |
| angaraa5 | Flight-2 timeline/manufacturer data, upper composite and cutoff | Briz-M ร่วม Proton; generic guidance label |
| h2a202 | JAXA/MHI/F50; แยก SRB high-pressure/long-burn configurations | ไม่ใช้ F50 ตรวจ motor variant ที่ไม่ตรง |
| h3 | JAXA F3/ALOS-4 state points และหา second flight ก่อน fit; pin flat trajectory finding | source uncertainty/LE-9/SRB configuration |
| pslvxl | ISRO C52 event/state table ระบุ inertial speeds; หา second flight; steep/slow first-stage finding | air-lit boosters/solid thrust curve |
| electron | Rocket Lab PUG/No Time Toulouse; resolve S2 published approximate load กับ burn ที่ยาว | ไม่แก้ด้วย unsourced throttle curve |
| longmarch2d | engine/mass/capability/flight architecture; generic guidance ที่ระบุ | direct-insertion exclusionsและcustom design paths |
| longmarch3be | variant-specific loads/events/fairing/site corridor | restartable upper-stage/shared engine changes |
| longmarch5 | configuration-specific stage/engine/mission boundsก่อน profile claim | ไม่ยืม fitted programme จาก launcher อื่น |
| starship | ระบุ flight/hardware block/engine configuration ก่อนใช้ telemetry | changing prototypes ไม่เป็น timeless profile เดียว |
| sputnik8k71ps | generic fleet R-7 configuration/reference mission | เทียบกับ r7sputnik โดยไม่รวม IDs เงียบ |
| r7sputnik | historical Sputnik mission engines/events/orbit evidence | historical vs generic recordsและlegacy IDs |
| vostok8k72k | generic fleet configuration และ published orbit/mass | เทียบ vostokk; datum/engine versions |
| vostokk | FAI/TASS mission timing/orbit/descent; ambiguous speed frame ไม่ grade จน resolve | historical abort/reentry/crew recording |
| saturnv | generic configuration and selected payload/mission scope | ไม่ใช้ AS-506 input time เป็น independent prediction |
| saturnv506 | AS-506 FER/postflight states/maxQ/later cutoff/orbit/tilt programme ที่มีแล้ว | shared F-1/J-2; fit role vs held-out checks |
| mercuryredstone | MR-3 trajectory/recovery/landingและfitted pitch-floor provenance | suborbital scope ไม่อ้าง orbital capability |

## 8.5 เกณฑ์ที่มีอยู่และเกณฑ์ใหม่ที่ต้องตรึง

เกณฑ์เดิมใน tests เป็น baseline ทางการศึกษา/การถดถอย ไม่ใช่ความแม่นยำของฮาร์ดแวร์ทุกภารกิจ:

| เกณฑ์เดิม | ค่าใน repository | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| Published event time | max(3 s, 10% × reference time) | comparison กว้าง; timed command inputไม่ถือเป็น predicted time |
| Published speed | 10% × reference + 5 m/s | ใช้เมื่อรู้ speed frame |
| Published altitude | 15% × reference + 1 km | ใช้เมื่อรู้ datum |
| Fleet apsides | max(10 km, 2% × target altitude) | capability verification |
| Transfer perigee | max(15 km, 5% × target) | capability verification |
| Inclination / constrained RAAN | 0.3° / 1.5° | RAAN ยังต้องตรวจในภารกิจที่บังคับ plane |
| Full-mission refinement | position <10 m, velocity <0.1 m/s, attitude <0.1°, event time <0.02 s | numerical agreement; กรอบ 10 m ไม่พอพิสูจน์ docking capture 0.34 m |
| Soyuz capture envelope | closing 0.1–0.35 m/s; lateral speed ≤0.1 m/s; offset ≤0.34 m; pitch/yaw ≤7°; roll ≤10°; rate ≤0.6°/s | repositoryอ้าง SoyCOM; ต้องตรวจ variant/sourceก่อนขยายยาน |
| Profile contact timing | two/four-orbit ±8 min; two-day ±20 min | consistencyกับprofile source; ไม่ใช่ all-port/all-ascent cross-product certification |

ข้อเสนอสำหรับ R5 numerical study: ใช้ target refinement ใกล้ contact ประมาณ 0.01 m / 0.001 m/s / 0.01° / 0.01 s และ conservation/error floors ที่คำนึง floating-point/frame scales ต้องยืนยัน feasibility และตรึงใน R0/R5 ก่อน implementation เป็น proposed engineering criteria ไม่ใช่ hardware accuracies หรือผลที่ทำได้แล้ว

แหล่ง baseline thresholds: tests/validation/reference-data.ts, tests/fleet-harness.ts, tests/rigid-mission-convergence.test.ts, src/physics/rendezvous/profiles.ts และ tests/heavy/historical-docking.test.ts จำนวน cases ที่ผ่านเดิมต้องอ่าน exact test inventory ไม่อ้างว่าครบทุก combination

## 8.6 Max-Q และความหมายของค่าแรงขับ: ข้อสังเกต Soyuz (U16)

สิ่งที่ผู้ใช้รายงาน: ใช้จรวด Soyuz และเห็นค่า 100% ตลอดเที่ยวบิน โดยคาดว่าจะผ่อนเครื่องใกล้ Max-Q ยังไม่ได้ระบุ Soyuz variant, โหมด, จุดที่เห็นตัวเลข หรือเวลา T+; การตรวจครั้งนี้อ่านโค้ดเท่านั้น ไม่ได้สร้าง trajectory หรือยืนยันว่าเที่ยวบินที่ผู้ใช้เห็นมี q/throttle เท่าใด

หลักฟิสิกส์และขอบเขตการอ้าง: Max-Q คือค่าสูงสุดของ dynamic pressure q = ½ρv_air² ระหว่างเที่ยวบิน ต้องใช้ความเร็วสัมพัทธ์อากาศ ไม่ใช่ความเร็ว inertial โดยตรง การจัดการโหลดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ เส้นทางบิน การควบคุม และข้อจำกัดของแต่ละยาน บางยานมี throttle bucket ใกล้ Max-Q แต่ห้ามสรุปว่า Soyuz ทุก variant ต้องทำเหมือน Falcon 9 หรือว่าระดับคันเร่ง 100% แปลว่าแรงขับเป็น N คงที่ แรงขับยังขึ้นกับความดันบรรยากาศ เครื่องยนต์ที่กำลังทำงาน และโปรแกรมรายเครื่อง

หลักฐานจากฐานปัจจุบัน:

- soyuz21a/soyuz21b ไม่มี maxQThrottle bucket ที่ตั้งไว้แบบ Falcon 9; ยังใช้ shared load relief/acceleration limiting ใน guidance ซึ่งต้องตรวจความเหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ ไม่ใช่ถือว่าถูกต้องเพราะมี limiter

- โมเดลบูสเตอร์ Soyuz-2 มี programme step เหลือ 81% ที่ T+112.0 s ตามการตีความ CSG acceleration trace ในเอกสาร repository; นี่เป็น event ตามเวลา แยกจาก throttle bucket ตาม q และไม่ใช่หลักฐานว่า Soyuz ทุกภารกิจใช้โปรแกรมนี้ ไม่มีการตรวจสิ่งพิมพ์ภายนอกซ้ำในรอบนี้

- SimState.throttle เป็นคำสั่ง guidance; coreThrottle/boosterThrottle เป็นระดับเครื่องยนต์หลัง clamp/programme/fuel constraints; thrust เป็นแรงขับรวมที่คำนวณได้ ปัจจุบัน HUD เต็ม/ย่อและ onboard แสดงเปอร์เซ็นต์จากคำสั่ง จึงอาจเห็น 100% แม้ระดับบูสเตอร์เปลี่ยน

- ช่องคันเร่งในแผง 6-DOF เป็น manual input เริ่มต้น 100% และปิดใช้งานเมื่อเลือก autopilot; ไม่ได้ตามค่า autopilot แบบสด ต้องออกแบบ label/visibility/readout ให้เข้าใจความหมาย

- CSV มาตรฐานมี throttle เป็นคำสั่ง และ thrust_n เป็นแรงขับจริง แต่ไม่มี actual core/booster แยกในคอลัมน์มาตรฐาน; ต้องกำหนดหน่วยและ schema ที่สอดคล้องกับ HUD, onboard, recorder และผลวิเคราะห์

งานที่รวมในแพ็กเกจเดิม: R2.1 รับผิดชอบ semantics/labels/readouts ของ UI; R4.2 รับผิดชอบหลักฐานและโปรแกรมราย variant; R4.3 รับผิดชอบ common guidance/actuation ผ่าน physics owner คนเดียว ไม่ตั้ง branch ฟิสิกส์ Max-Q อีกชุดที่แก้ไฟล์ร่วมพร้อมกัน การเปลี่ยน frame/recording/CSV schema ต้องผ่าน contract owner และ integration candidate เดียว

เกณฑ์ตรวจรับที่ต้องตรึงก่อนพัฒนา:

- เก็บกรณีรายงานให้ครบ variant/mission/payload/site/model/autopilot หรือ manual และตำแหน่ง UI; บันทึก t, q, command, actual core/booster, thrust N และ propellant flow ในช่วงก่อน–ระหว่าง–หลัง Max-Q รวม programme steps/cutoff ทั้ง point-mass และ 6-DOF ที่รองรับ

- แยก configured q threshold, measured peak q และ structural/load limit ไม่เรียกทั้งสามว่า Max-Q ตัวเดียวกัน ตรวจ limiter กับ source uncertainty, engine minimum/throttle authority, solid profiles, startup/tail-off และ pressure dependence; ไม่บังคับ bucket ให้ยานที่ฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ

- HUD/onboard/CSV/recording อ่าน accepted frame และ engine state เดียวกัน; replay แสดงค่าประวัติ ไม่อ่าน manual input หรือ live head มาทับ ดู programme step ของบูสเตอร์และกรณี core clamp แม้ command ยังเป็น 100% ได้โดยไม่เกิดความกำกวม

- ตรวจ source-supported profile และ held-out trajectory/load checks หลังปรับ ภายใต้ payload/wind/site bounds ที่ประกาศ การลด q ต้องไม่แลกกับแรงขับ เชื้อเพลิง acceleration หรือ insertion ที่ผิดข้อจำกัด; shared changes ผ่านทุก affected family ไม่ขยับ tolerance เพื่อซ่อน known miss

- รายงานแยก UI semantic issue, programme ที่มีอยู่, physics discrepancy ที่พิสูจน์ได้ และ evidence gap ค่า 100% ที่ผู้ใช้รายงานเพียงอย่างเดียวยังไม่พิสูจน์ว่าไม่มีการผ่อนเครื่องหรือว่าฟิสิกส์ถูกต้องตลอดเที่ยวบิน

หลักฐานโค้ดสำหรับ AI: src/ui/hud.ts, src/ui/onboard.ts, src/ui/rigid-controls.ts, src/ui/csv.ts, src/i18n/th.ts, src/data/vehicles.ts, src/physics/guidance.ts, src/physics/simulation.ts, src/physics/vehicle.ts, src/physics/sim/types.ts, src/physics/frame.ts, docs/FLIGHT-PROFILE-METHOD.md และ tests/r7-sequence.test.ts ที่ commit ฐานของเอกสาร

# 9. วิเคราะห์ workflow ที่ผ่านมาและการปรับวิธีทำงาน

## 9.1 หลักฐานที่ตรวจย้อนหลัง

ระยะเวลาระดับ run คือเวลาตั้งแต่สร้าง run ถึงผลสุดท้าย รวม scheduling/queue/overhead บางส่วน ระยะเวลา steps ที่ระบุแยกคือเวลาใน step นั้น ไม่ใช้แทนกัน

| เหตุการณ์ | หลักฐาน | บทเรียน |
| --- | --- | --- |
| Soyuz #63 budget | CI 36884215504 build/budget failed; รอบ 36884357092 ผ่านประมาณ 16 นาที | เช็ก type/build/budget เร็วก่อน physics sweep แพง |
| #63 deploy failure | Pages 36886828921 ล้มเหลวหลัง 50:05; npm test 32:49, browser 16:01, worksheet click timeout | การพบ UI export failure ช้าทำให้เสียเวลาชุด physics ที่ผ่านแล้ว; bring affected export check earlier |
| Soyuz #64 | CI 36918069063 ผ่าน 12:42; history มี fleet rerun ก่อน/หลังรวม hot staging และ merge main เพิ่ม | สอง physics branches/shared base ทำให้ integration และ broad runs ซ้ำ; freeze integration candidate |
| Stage 2 | PR CI 37063706462 ผ่าน 10:45 แต่ scheduled Pages 37066834767 ล้มใน 21:43 ด้วย export timeout | PR pass ≠ live release; push/schedule same-source overlap ต้องจัดคิว |
| WebGL/browser | CI 37070737313 timeout action; 37073349169 Target crashed | failure annotation ต้องเจาะจง action; isolate browser เป็นมาตรการที่ทำแล้ว แต่ crash cause ยังไม่พิสูจน์ |
| Stage 3–4 รอบแรก | CI 37080233899 unit pass แต่ RU 320 px overflow และ waiting worker assertion fail | มีทั้ง product regression และ asynchronous test defect ต้องแยกประเภท |
| Stage 3–4 รอบสุดท้าย | CI 37081940631 ผ่าน 14:05; browser steps 11:39/11:06 | browser เป็น critical path PR หลัง sharding ที่ทำแล้ว |
| Release ปัจจุบัน | Pages 37084189532 ผ่าน 39:24; unit 20:08 แล้ว browser 17:45 แบบ serial | parallel independent gates เป็นโอกาสลดเวลาที่ชัดที่สุดโดยรักษา coverage |
| Heavy | run 36804343856 46:55, Soyuz Monte Carlo 41:31; 36942933112 60:45 | scientific sweeps ใช้เวลาจริง ต้องทำ short branch gates ก่อนและตรึง source ไม่ใช่เพิ่ม retries |
| Inventory drift | tests/heavy 33 files แต่ audit expected 27; normal workflow/audit coverage machinery แยกกัน | รวม discovery/manifest/aggregator และทำ drift guard ในทางใช้งานจริง |

## 9.2 งานปรับกระบวนการที่ต้องทำ

- Fast feedback ตามผลกระทบ: toolbar/i18n→320 px ทุกภาษา; storage→migration/quota/stale; export→download journey; PWA→exact worker/cache; physics→branch + affected flights + wind/Monte Carlo

- หนึ่งหลักฐานหนึ่ง source: บันทึก tree/config/runtime/snapshots/dist และ exact coverage; mixed-source results ไม่ aggregate เป็น all-pass

- Discovery ไม่ตกหล่น: heavy/fleet/browser expected vs actual union; duplicates/missing/skipped/incomplete failures แสดงใน summary

- Release ขนาน: unit shards กับ snapshot/build branch เริ่มขนาน; full browser shards ตรวจ refreshed artifact เดียว; aggregate แล้ว publish เท่านั้น

- Run coordination: เก็บหนึ่ง publisher, ไม่ให้ same-SHA refresh ขัด release code, newer main supersede stale release; branch concurrency ที่มีแล้วไม่ต้องสร้างซ้ำ

- Failure evidence อ่านได้: structured JSON + annotations/summary ทั้งสำเร็จและล้มเหลว เพราะ log/artifact download ผ่าน storage gateway เคยถูกปฏิเสธ; มี fallback metadata ไม่อ้างว่าดูภาพแล้วเมื่อโหลดไม่ได้

- Browser determinism: await resolved installed/controller state, listeners ก่อน action, explicit readiness; no blind retry/timeout inflationเพื่อกลบ race

- Scientific gate ก่อน golden: fix physical acceptance ก่อน code; update fingerprints พร้อมเหตุผลและ before/after; execution pass กับ scientific miss แสดงแยก

- ลดการทดสอบซ้ำอย่างมีเงื่อนไข: reuse results ได้ต่อเมื่อพิสูจน์ identity ของ relevant source/tests/runtime; squash SHA ต่างกันและ snapshot refresh ทำให้ artifactต่าง จึงไม่ลบ main gates เพียงเพราะ PR ผ่าน

- ประเมินผล process: median/p90 feedback time, release time, duplicate run minutes, escaped regressions และ stale/mixed evidence ต่อ 3–5 runs ที่เทียบกันได้; ยังไม่สัญญา % speedup ก่อนวัด

สิ่งที่ไม่ควรทำ: ลดจำนวน cases, ยืด timeout เป็นการแก้หลัก, rerun blind, ตัด heavy ของ shared physics, ตัด browser ของ migration/PWA, ผสมผล source เก่า/ใหม่ หรือเพิ่ม budget โดยไม่ระบุสาเหตุ

# 10. เกณฑ์ตรวจรับ การเผยแพร่ และการย้อนกลับ

## 10.1 Matrix การใช้งานที่ต้องครอบคลุม

- Desktop/laptop: 1024×700, 1280×800, 1366×768, 1920×1080; tablet: 768×1024; phone: 320×740 และ 390×844; browser zoom 125%/150% สำหรับ layout ที่เกี่ยวข้อง; เพิ่ม boundary checks รอบ breakpoint 860/861 และ 1180/1181 px เมื่อแก้ grid

- TH/EN/RU; Chromium automated gates และ Edge จริงบนเครื่องผู้ใช้สำหรับ camera/scroll/WebGL เมื่อมีอุปกรณ์; Safari/mobile browser เป็น coverage ตามอุปกรณ์ที่มีและรายงานตรงจริง

- Mouse wheel/trackpad, touch, keyboard; input/button/modal focus ไม่ส่ง keyboard ไปควบคุมกล้อง/timeline/flight โดยไม่ตั้งใจ

- Setup/live/paused/replay/completed/analysis; Build/Orbit/Lessons overlays; offline/denied storage/quota/stale tab/old waiting service worker

เป้าหมาย layout เสนอ: desktop flight เมื่อ setup ซ่อน ให้ scene ใช้ไม่น้อยกว่าประมาณ 60% ของ workspace width โดยไม่ทำ control สำคัญหลุดจอ; ตัวเลขนี้ต้องยืนยันจาก wireframe/จอเตี้ย ไม่ใช่ผลที่วัดแล้ว และอาจต้องใช้ preset เมื่อเปิด diagnostic หลายแผง

## 10.2 เกณฑ์ผ่านก่อนแต่ละ PR

- task scope/contracts/dependencies ตรงเอกสารล่าสุดและผู้ใช้อนุญาตเริ่มแล้ว

- focused meaningful checks, type/build/budget และ translation parity ตามผลกระทบ

- browser journey ใช้ actual controls สำหรับ UI ที่เปลี่ยน; physics change มี reference/invariantและaffected mission evidence

- no data loss/stale callback, no silent fallback, no accidental changes to other vehicle goldens

- PR อธิบาย trigger→before/after, validation, exact source และ remaining limitations; shared owners review

- ก่อน merge: required CI และ domain acceptance ที่เกี่ยวข้องต้องผ่านบน candidate/base ปัจจุบัน; pending/failed/cancelled checks และหลักฐานที่หมดอายุหลัง source/base เปลี่ยนใช้แทนไม่ได้ ห้าม merge ก่อนโดยตั้งใจไปตรวจส่วนที่จำเป็นภายหลังใน R7

## 10.3 เกณฑ์ release และ rollback

- full relevant gates บน release candidate/source ที่ชัด; updated snapshots validated; full browser ตรวจ dist ที่จะเผยแพร่จริง

- storage migration และ old-cache compatibility ผ่านก่อนเปิดรุ่นที่เปลี่ยน data schema

- deployment API success สำหรับ exact merged commit; About/build stamp ตรวจได้ และ stale service worker มี flow reload ที่ถูก

- rollback แยก code/data/physics evidence: ไม่ลบ profile data ใหม่หรือข้าม schemaด้วย appเก่า; source rollback แล้ว reference reports ต้องแสดง historical provenance

- สถานะ ณ เวอร์ชัน 1.1 เป็นข้อเสนอและยังไม่มี implementation; เวอร์ชัน 1.2 เริ่ม R1 ที่ผู้ใช้อนุญาตแล้ว ให้ตรวจสถานะ implementation / PR / merge / deploy ล่าสุดจาก PROGRESS.md และรายงานประกอบ

# 11. ความเสี่ยง คำถามที่รอคำตอบ และการประมาณงาน

## 11.1 ความเสี่ยงที่มีหลักฐานหรือเกิดจาก dependency โดยตรง

| ความเสี่ยง | วิธีจัดการในแผน |
| --- | --- |
| resetลบงานอื่นหรือstale tabเขียนผลคืน; switchแสดงdesign/flightของคนก่อน | all-work profile ownership, bundled/personal content separation + transaction/epoch + async cancellation + cache invalidation/two-tab acceptance |
| appเก่าจาก cacheเขียน schemaเก่าหลัง migration | compatibility/version lock/read-only policy; validate waiting-worker behavior |
| hide setup ทำ live controls หาย | lifecycle state และแยก commands/display settingsก่อนซ่อน |
| drag/window/keyboard/wheel แย่งกัน | surface ownership + focus-aware input + shared layout/camera contracts |
| ภาพดาวเทียมสวยแต่ผิดแบบ | geometry จาก actual design, assumptions labels และ exact revision |
| handoff เติม fuel/ใช้ draftหรือ future state | immutable flown state, displayed cursor, versioned physical envelope |
| shared physics changeทำยานอื่นแย่ลง | named branches/affected fleet/held-out checks + one runtime owner |
| sourceไม่พอสำหรับ realism | evidence tiers, uncertainty, no ungrounded fit; independent reference research |
| Docking สวยแต่ไม่มี physical failure | fuel/contact/collision/conservation gates และ event-driven presentation |
| heavy evidenceคนละ sourceหรือ inventoryขาด | exact manifests/union aggregationและsource freeze |
| asset/previewหลายตัวทำ WebGL contextsหมด | shared render lifecycle/context budget; SVG first; GPU cleanup/pause hidden views |

## 11.2 งานที่ต้องรอคำตอบก่อนลงมือในส่วนนั้น

- D05 ก่อน finalize reset granularity; D01 local profilesและD04แยกงานทั้งหมดยืนยันแล้ว ขยายmigration/backup/draftsตามนี้

- D06/D08 ก่อน commit notation/layout contract

- D07 ก่อน select ISS ephemeris/reference scope; D02 เริ่ม Soyuz ยืนยันแล้ว

- D09 ก่อน cockpit systems/assets/input development; D03 cockpit/manual first ยืนยันแล้ว และ EVA เป็นส่วนขยาย

คำถามที่ยังไม่ตอบไม่ใช่ approval การทำเอกสารทำต่อได้ แต่ implementation ที่ขึ้นกับคำตอบต้องเก็บเป็น blocked/pending decision จนได้คำตอบหรือผู้ใช้มอบอำนาจให้ใช้สมมติฐานอย่างชัดเจน

## 11.3 การประมาณงาน

ยังไม่กำหนดวันส่งมอบปฏิทิน เพราะ R0 ต้องวัด effort, design prototype และ availability ของ reference data ก่อน ให้ใช้ขนาดงานเพื่อจัดคิว:

| ระยะ | ขนาดประมาณ | สิ่งที่อาจเพิ่มงาน |
| --- | --- | --- |
| R0 | เล็ก–กลาง | reproduction และคำตอบ product |
| R1 | ใหญ่มาก | all-work profile migration/drafts, cross-domain stale state, archive/recovery และshared fuel fixes; ขอบเขตเพิ่มตาม D04ที่ยืนยัน |
| R2 | กลาง–ใหญ่ | responsive redesign และ custom window interaction |
| R3 | ใหญ่ | exact satellite geometry และ domain handoff compatibility |
| R4 | ต่อเนื่องเป็น waves | source scarcity, shared physics consequences, long Monte Carlo |
| R5 | ใหญ่มาก | true target phasing, sensing/contact/free-drift และ spacecraft-specific mechanisms |
| R6 | ใหญ่มาก | cockpit subsystem fidelity/assets/input; EVAเพิ่มขอบเขตอีกระดับ |
| R7 | กลาง | cross-system failuresและschema compatibility |

ประเมินใหม่หลังแต่ละ gate ด้วยงานที่เสร็จจริง/หลักฐาน ไม่เริ่มหลาย wave ที่แชร์ไฟล์เพียงเพื่อให้ดูเหมือนทำขนานมาก

# 12. รูปแบบส่งต่องานสำหรับ AI และแหล่งอ้างอิง

## 12.1 Task envelope

ตัวอย่างขอบเขต R1.1 ที่ผู้ใช้อนุญาตแล้ว; ผู้รับงานต้องอ่านสถานะจริงจาก PROGRESS.md ก่อน ห้ามใช้ตัวอย่างนี้สั่งทำส่วนที่เสร็จซ้ำหรือขยาย authorization ไปยังระยะอื่น:

task_id: R1.1
status: see_PROGRESS.md
execution_authorized: true
baseline_commit: 523b44eca0e31fd84fd4a3faa4e1b883428288ee
requirement_ids: [U01]
owner: learner_storage
dependencies: [R0.2, G0]
pending_decisions: [] # R1 reset defaults documented in PROGRESS.md
allowed_write_paths:
  - src/workspace/
  - src/lessons/progress.ts
  - src/projects/archive.ts
  - src/projects/validation.ts
  - src/design/design-store.ts
  - profile_owned_workspace_storage_adapters
shared_edits_via_owner:
  - main.ts -> application_integration
  - shared_schema -> domain_contract
inputs:
  - approved_ADR
  - legacy_fixtures
deliverables:
  - repository_and_migration
  - reset_and_revision_contract
  - archive_compatibility
  - all_personal_workspace_and_draft_isolation
acceptance:
  - legacy_data_preserved
  - learner_isolation
  - reset_survives_reload_and_stale_tab
  - import_export_recovery
evidence:
  - source_and_runtime_manifest
  - selected_checks_and_coverage
  - remaining_limitations

สถานะที่ใช้: proposed → ready (decisions/depsครบ) → authorized → in_progress → review → verified → merged → published โดย merged และ published เป็นคนละสถานะ scientific acceptance มี status แยกจาก execution tests

## 12.2 Definition of ready / done

Ready: ผู้ใช้สั่งเริ่มส่วนนี้, pending decisions ที่จำเป็นตอบแล้ว, dependencies/owner/allowed paths/contracts/acceptance/baseline ตรึง

Done: behavior ตรงข้อกำหนด, meaningful checksและreference gatesที่เกี่ยวข้องผ่าน, source evidenceตรง, reviewแล้ว, docs/compatibility/limitationsครบ; merge/publishตามสิทธิ์ที่มีในเวลานั้นและยืนยันผลจริง ไม่ข้าม gate ด้วยการเปลี่ยน status เอง

## 12.3 แหล่งอ้างอิงโค้ดและเอกสาร

ทุก repository link ด้านล่าง pin ที่ baseline 523b44e เพื่อไม่ให้ความหมายเปลี่ยนตาม main ภายหลัง:

- Learners/progress: progress.ts, lesson-mode.ts, assessment-view.ts

- Backup/schema: archive.ts, validation.ts

- Shell/camera: main.ts, style.css, cameras.ts, hudlayout.ts, notation.ts, timeline.ts

- Build: engineer-level.ts, satellite-bench.ts, stack-svg.ts, satellite-spec.ts, satellite-launch.ts

- Handoff/results: handoff.ts, result-content.ts, mission-result.ts

- Physics/Docking: PHYSICS.md, VALIDATION.md, rendezvous.ts

- Flight-profile method: FLIGHT-PROFILE-METHOD.md, audit 2026-10-01, burn-order notes

- Scientific baseline: Stage1 validation summary, Stage3–4 record

- Workflows: ci.yml, deploy.yml, heavy.yml

## 12.4 PR และ workflow ที่ใช้วิเคราะห์

- Soyuz #63 และ Soyuz burn planner #64

- #63 first CI, #63 final CI, #63 Pages

- #64 CI

- Stage2 CI, Stage2 scheduled Pages

- WebGL timeout CI, browser crash CI

- Stage3–4 first CI, final CI, published Pages

- Heavy run, fleet run

# บันทึกสถานะเอกสาร

- 1.2: บันทึกคำสั่งเริ่ม R1/งานเล็กและส่งแผนเข้ repository; สถานะงานจริงอยู่ PROGRESS.md และรายงานรายแพ็กเกจ ไม่ถือว่าอนุญาตระยะถัดไปทั้งหมด

- 1.1: เพิ่ม U16 จากรายงาน Soyuz 100%; แยกคำสั่งคันเร่ง ระดับเครื่องยนต์จริง และแรงขับ; รวมงาน UI ใน R2.1 และงาน propulsion/load programme ใน R4.2–R4.3 พร้อมข้อ 8.6 โดยไม่เพิ่ม physics branch ที่ชนกัน ยังไม่ได้รันการจำลองหรือแก้แอป

- 1.0: รวม U01–U15 และ A01–A05, read-only code/history/workflow audit, R0–R7, task ownership/dependencies/acceptance; ผู้ใช้ยืนยัน D01 local profiles, D02 Soyuz first, D03 cockpit/manual first และ D04แยกงานทั้งหมดของแต่ละคนแล้ว

- ไม่มี application changes, commits, PRs, workflow reruns/cancellations, data resets หรือ migrations ในการจัดทำแผนครั้งนี้

- เอกสาร .md เป็นแหล่งข้อความหลักสำหรับ AI และ .docx ใช้ข้อความเดียวกันพร้อมจัดหน้าอ่านสำหรับคน